Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2014 г. N 568

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НА 2014 - 2043 ГОДЫ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 13 Закона Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 108-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа", Региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014 - 2043 годы", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года N 555 "Об утверждении Региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014 - 2043 годы" Правительство Чукотского автономного округа постановляет:

1. Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014 - 2043 годы" на 2014 - 2016 годы согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Васильев В.Н.).

Председатель Правительства

Р.В.КОПИН

Приложение 1

к Постановлению Правительства

Чукотского автономного округа

от 1 декабря 2014 г. N 568

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НА 2014 - 2043 ГОДЫ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

| I. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014 - 2043 годы" на 2014 - 2016 годы |
| --- |
| N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ | за счет средств окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Итого по округу: | X | X | X | X | X | 24861,8 | 20846,4 | 2240,2 | 840 | 110520651,92 | 24321167,43 | 14151670,36 | 4629876,72 | 67417937,41 | X | X | X |
|  | Городское поселение Беринговский |
| 1. | Строительная, 18 | 01.10.1977 | 01.11.2009 | блочные | 5 | 4 | 3498,7 | 3137,9 | 549,2 | 116 | 7742550,45 | 4819719,90 | 2595233,79 | 163798,38 | 163798,38 | 2467 | 30917 | III квартал 2015 года |
| 2. | Строительная, 22 | 01.10.1986 | 22.06.2012 | блочные | 5 | 4 | 3560,6 | 3128,4 | 587,1 | 134 | 16722584,42 | 10657386,65 | 5738592,81 | 163302,48 | 163302,48 | 5345 | 30917 | III квартал 2015 года |
|  | Итого по городскому поселению Беринговский | X | X | X | X | X | 7059,3 | 6266,3 | 1136,3 | 250 | 24465134,87 | 15477106,55 | 8333826,60 | 327100,86 | 327100,86 | X | X | X |
|  | Сельское поселение Усть-Белая |
| 1. | Полярная, 8а | 01.10.1971 | 00.00.0000 | деревянные | 2 | 3 | 584,7 | 524,5 | 60,2 | 22 | 6984137,10 | 2253256,45 | 1482248,28 | 349206,86 | 2899425,51 | 13316 | 35954 | IV квартал 2015 года |
|  | Итого по сельскому поселению Усть-Белая | X | X | X | X | X | 584,7 | 524,5 | 60,2 | 22 | 6984137,10 | 2253256,45 | 1482248,28 | 349206,86 | 2899425,51 | X | X | X |
|  | Сельское поселение Рыркайпий |
| 1. | Солнечная, 1 | 05.09.1988 | 26.09.2007 | деревянные | 2 | 2 | 940,8 | 802,2 | 53,6 | 30 | 11227591,20 |  |  | 561379,56 | 10666211,64 | 13996 | 31127 | IV квартал 2016 года |
| 2. | Солнечная, 3 | 05.07.1988 | 0.00.0000 | деревянные | 2 | 2 | 943,4 | 817,2 | 102,9 | 35 | 11436714,00 |  |  | 571835,70 | 10864878,30 | 13995 | 31127 | IV квартал 2016 года |
| 3. | Строительная, 5 | 06.07.1985 | 24.09.2013 | деревянные | 2 | 3 | 934,6 | 788,8 | 51,6 | 25 | 11026635,20 |  |  | 551331,76 | 10475303,44 | 13979 | 31127 | IV квартал 2016 года |
| 4. | Транспортная, 5 | 05.06.1990 | 23.08.2008 | деревянные | 2 | 1 | 1176,3 | 911,2 | 38,3 | 50 | 12754066,40 |  |  | 637703,32 | 12116363,08 | 13997 | 31127 | IV квартал 2016 года |
| 5. | Транспортная, 22 | 09.10.1985 | 23.08.2007 | деревянные | 2 | 2 | 936,1 | 786,4 | 51,1 | 30 | 11003308,80 |  |  | 550165,44 | 10453143,36 | 13992 | 31127 | IV квартал 2016 года |
|  | Итого по сельскому поселению Рыркайпий | X | X | X | X | X | 4931,2 | 4105,8 | 297,5 | 170 | 57448315,60 | 0,00 | 0,00 | 2872415,78 | 54575899,82 | X | X | X |
|  | Городское поселение Эгвекинот |
| 1. | Гагарина, 6 | 23.08.1957 | 09.08.2004 | кирпичные | 2 | 2 | 837,2 | 758,7 | 63,2 | 23 | 7296228,23 | 1649729,17 | 1085232,98 | 364811,41 | 4196454,67 | 9617 | 29493 | IV квартал 2015 года |
| 2. | Гагарина, 7 | 04.10.1957 | 00.00.0000 | кирпичные | 2 | 2 | 803,9 | 728,3 | 58,8 | 25 | 7004607,33 | 1582668,35 | 1041118,70 | 350230,37 | 4030589,91 | 9618 | 29493 | IV квартал 2015 года |
| 3. | Комсомольская, 9 | 13.08.1954 | 00.00.0000 | кирпичные | 2 | 1 | 783,1 | 251,2 | 29,2 | 10 | 7322228,80 | 3358406,91 | 2209243,81 | 366111,44 | 1388466,64 | 29149 | 29493 | IV квартал 2015 года |
|  | Итого по городскому поселению Эгвекинот | X | X | X | X | X | 12286,6 | 9949,8 | 746,2 | 398 | 21623064,35 | 6590804,43 | 4335595,48 | 1081153,22 | 9615511,22 | X | X | X |
|  | в том числе финансирование по муниципальным образованиям и по годам: |
|  | 2014 год |
|  | Итого по округу: | X | X | X | X | X | 7059,3 | 6266,3 | 1136,3 | 250 | 24465134,87 | 15477106,55 | 8333826,60 | 327100,86 | 327100,86 | X | X | X |
| 1. | Итого по городскому поселению Беринговский | X | X | X | X | X | 7059,3 | 6266,3 | 1136,3 | 250 | 24465134,87 | 15477106,55 | 8333826,60 | 327100,86 | 327100,86 | X | X | X |
|  | 2015 год |
|  | Итого по округу: | X | X | X | X | X | 12871,3 | 10474,3 | 806,4 | 420 | 28607201,45 | 8844060,88 | 5817843,76 | 1430360,08 | 12514936,73 | X | X | X |
| 1. | Итого по сельскому поселению Усть-Белая | X | X | X | X | X | 584,7 | 524,5 | 60,2 | 22 | 6984137,10 | 2253256,45 | 1482248,28 | 349206,86 | 2899425,51 | X | X | X |
| 2. | Итого по городскому поселению Эгвекинот | X | X | X | X | X | 12286,6 | 9949,8 | 746,2 | 398 | 21623064,35 | 6590804,43 | 4335595,48 | 1081153,22 | 9615511,22 | X | X | X |
|  | 2016 год |
|  | Итого по округу: | X | X | X | X | X | 4931,2 | 4105,8 | 297,5 | 170 | 57448315,60 | 0,00 | 0,00 | 2872415,78 | 54575899,82 | X | X | X |
| 1. | Итого по сельскому поселению Рыркайпий | X | X | X | X | X | 4931,2 | 4105,8 | 297,5 | 170 | 57448315,60 | 0,00 | 0,00 | 2872415,78 | 54575899,82 | X | X | X |

Приложение 2

к Постановлению Правительства

Чукотского автономного округа

от 1 декабря 2014 г. N 568

II. РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РАБОТ И (ИЛИ)

УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2043 ГОДЫ"

НА 2014 - 2016 ГОДЫ

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа.

| Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 N 108-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Разработка проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | Энергетическое обследование многоквартирного дома | Техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного дома |
|  | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кол-во | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по округу: | 110520651,92 | 3913500,00 | 4875,7 | 37162513,10 | 0,0 | 630512,0 | 11315,6 | 59986976,60 | 602,6 | 5822573,60 | 22 | 3004576,62 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Городское поселение Беринговский |
| Строительная | 18 | 7742550,45 | 910502,00 |  |  |  |  | 960,0 | 6516316,00 |  |  | 2 | 315732,45 |  |  |  |  |
| Строительная | 22 | 16722584,42 | 910502,00 |  |  |  |  | 2104,0 | 15328048,00 |  |  | 2 | 484034,42 |  |  |  |  |
| Итого по городскому поселению Беринговский | 24465134,87 | 1821004,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3064,0 | 21844364,00 | 0,0 | 0,00 | 4 | 799766,87 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Сельское поселение Усть-Белая |
| Полярная | 8а | 6984137,10 |  |  |  |  |  | 3615,6 | 2910975,00 | 602,6 | 3881300,00 | 2 | 191862,10 |  |  |  |  |
| Итого по сельскому поселению Усть-Белая | 6984137,10 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3615,6 | 2910975,00 | 602,6 | 3881300,00 | 2 | 191862,10 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Сельское поселение Рыркайпий |
| Солнечная | 1 | 11227591,20 |  | 554,6 | 6040566,00 |  |  | 562,9 | 4950376,20 |  |  | 2 | 236649,00 |  |  |  |  |
| Солнечная | 3 | 11436714,00 |  | 554,5 | 6153516,00 |  |  | 541,2 | 5042124,00 |  |  | 2 | 241074,00 |  |  |  |  |
| Строительная | 5 | 11026635,20 |  | 553,2 | 5941241,60 |  |  | 535,5 | 4852697,60 |  |  | 2 | 232696,00 |  |  |  |  |
| Транспортная | 5 | 12754066,40 |  | 730,4 | 6863158,40 |  |  | 688,9 | 5622104,00 |  |  | 2 | 268804,00 |  |  |  |  |
| Транспортная | 22 | 11003308,80 |  | 571,2 | 5923164,80 |  |  | 525,6 | 4848156,00 |  |  | 2 | 231988,00 |  |  |  |  |
| Итого по сельскому поселению Рыркайпий | 57448315,60 | 0,00 | 2963,9 | 30921646,80 | 0,0 | 0,0 | 2854,1 | 25315457,80 | 0,0 | 0,00 | 10 | 1211211,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Городское поселение Эгвекинот |
| Гагарина | 6 | 7296228,23 |  | 643,3 | 2723733,00 |  |  | 688,9 | 4328383,50 |  |  | 2 | 244111,73 |  |  |  |  |
| Гагарина | 7 | 7004607,33 |  | 642,3 | 2615325,30 |  |  | 525,6 | 4154951,50 |  |  | 2 | 234330,53 |  |  |  |  |
| Комсомольская | 9 | 7322228,80 | 2092496,00 | 626,2 | 901808,00 | 360,1 | 630512,0 | 567,4 | 1432844,80 | 550,0 | 1941273,60 | 2 | 323294,40 |  |  |  |  |
| Итого по городскому поселению Эгвекинот | 21623064,35 | 2092496,00 | 1911,8 | 6240866,30 | 360,1 | 630512,0 | 1781,9 | 9916179,80 | 555,0 | 1941273,60 | 6 | 801736,65 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |

Приложение 3

к Постановлению Правительства

Чукотского автономного округа

от 1 декабря 2014 г. N 568

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НА 2014 - 2043 ГОДЫ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по округу: | 24861,8 | 840 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0,00 | 0,00 | 24465134,87 | 86055517,05 | 110520651,92 |
| 1. | Итого по городскому поселению Беринговский | 7059,3 | 250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 24465134,87 | 0,00 | 24465134,87 |
| 2. | Итого по сельскому поселению Усть-Белая | 584,7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6984137,10 | 6984137,10 |
| 3. | Итого по сельскому поселению Рыркайпий | 4931,2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57448315,60 | 57448315,60 |
| 4. | Итого по городскому поселению Эгвекинот | 12286,6 | 398 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21623064,35 | 21623064,35 |
|  | в том числе по годам: |
|  | 2015 год |
|  | Итого по округу: | 7059,3 | 250 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,00 | 0,00 | 24465134,87 | 28607201,45 | 53072336,32 |
| 1. | Итого по городскому поселению Беринговский | 7059,3 | 250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 24465134,87 | 0,00 | 24465134,87 |
| 2. | Итого по сельскому поселению Усть-Белая | 936,1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6984137,10 | 6984137,10 |
| 3. | Итого по городскому поселению Эгвекинот | 12286,6 | 398 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21623064,35 | 21623064,35 |
|  | 2016 год |
|  | Итого по округу: | 4931,2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57448315,60 | 57448315,60 |
| 1. | Итого по сельскому поселению Рыркайпий | 4931,2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57448315,60 | 57448315,60 |