ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 31 мая 2017 года | № | 223-рп | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменения в Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2017 года № 93-рп

В целях уточнения некоторых положений краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы»:

- Внести в Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2017 года № 93-рп  «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы» следующее изменение:

приложение изложить в следующей редакции:

# «Приложение

# к Распоряжению Правительства

# Чукотского автономного округа

# от 2 марта 2017 года № 93-рп

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы

| I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014 - 2043 годы» на 2017 - 2019 годы |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ | за счет средств окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Итого по округу: | Х | Х | Х | Х | Х | 80 766,16 | 66 449,56 | 48 747,77 | 3 286 | 200 145 570,76 | - | - | 122 798 569,27 | 77 347 001,49 | Х | Х | Х |
| Городской округ Анадырь |
| 1 | Колхозная 1 | 2002 | 2010 | Панель-ный | 3 | 2 | 1 376,70 | 1 250,90 | 465,8 | 81 | 4 931 011,80 | - | - | - | 4 931 011,80 | 3582 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 2 | Отке 10 | 1959 | 2007 | Брусча-тый | 2 | 1 | 510,90 | 355,10 | 285,4 | 16 | 2 809 184,20 | - | - | - | 2 809 184,20 | 5 499 | 7542 | IV квартал 2017 года |
| 3 | Отке 12 | 1956 | 2007 | Брусча-тый | 2 | 1 | 533,03 | 290,73 | 181,4 | 29 | 2 331 247,66 | - | - | - | 2 331 247,66 | 4 374 | 7542 | IV квартал 2017 года |
| 4 | Отке 24а | 1972 | 2009 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 121,40 | 1 545,10 | 1460,3 | 71 | 2 500 000,00 | - | - | 2 500 000,00 | - | 1 618 | 6200 | IV квартал 2017 года |
| 5 | Отке 26а | 1974 | 2009 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 210,50 | 1 572,10 | 1459,4 | 74 | 8 642 138,45 | - | - | - | 8 642 138,45 | 5 497 | 10 102 | IV квартал 2017 года |
| 6 | Отке 30 | 1977 | 2004 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 146,40 | 1 563,40 | 1563,4 | 60 | 2 765 000,25 | - | - | 2 765 000,25 | - | 1 769 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 7 | Отке 32 | 1974 | 2004 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 071,30 | 1 495,60 | 1183,2 | 76 | 2 962 000,25 | - | - | 2 962 000,25 | - | 1 980 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 8 | Отке 34 | 1973 | 2004 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 089,50 | 1 509,00 | 1382,8 | 72 | 2 872 000,25 | - | - | 2 872 000,25 | - | 1 903 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 9 | Отке 35 | 1977 | 2013 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 180,00 | 1 875,30 | 1453,9 | 102 | 2 660 000,25 | - | - | 2 660 000,25 | - | 1 418 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 10 | Отке 38 | 1976 | 2010 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 152,40 | 1 920,80 | 1689,1 | 89 | 2 594 000,00 | - | - | 2 594 000,00 | - | 1 350 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 11 | Рультытегина 2а | 1972 | 2008 | Блочный | 4 | 2 | 1 413,10 | 1 267,40 | 999,8 | 51 | 2 705 000,00 | - | - | 2 705 000,00 | - | 2 134 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 12 | Рультытегина 2б | 1973 | 2008 | Блочный | 4 | 2 | 1 422,00 | 1 237,60 | 921,1 | 100 | 2 738 000,00 | - | - | 2 738 000,00 | - | 2 212 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 13 | Рультытегина 13 | 1977 | 2009 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 193,22 | 1 606,62 | 603,8 | 81 | 6 269 031,24 | - | - | 6 269 031,24 |  | 3 902 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 14 | Рультытегина 15 | 1976 | 2009 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 122,50 | 1 543,40 | 1332,5 | 60 | 6 072 346,80 | - | - | - | 6 072 346,80 | 2 861 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 15 | Рультытегина 21 | 2009 | - | Панель-ный | 5 | 2 | 2 548,20 | 2 155,40 | 2124,2 | 71 | 2 337 700,50 | - | - | 2 337 700,50 | - | 1 085 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 16 | Беринга 2 | 1982 | 2006 | Панельный | 5 | 2 | 2 075,90 | 1 558,50 | 458,4 | 101 | 2 220 000,00 | - | - | 2 220 000,00 | - | 1 424 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 17 | Беринга 4 | 1983 | 2006 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 151,50 | 1 952,50 | 740 | 124 | 2 210 000,75 | - | - | 2 210 000,75 | - | 1 132 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 18 | Беринга 6 | 1985 | 2013 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 133,20 | 1 587,50 | 862,6 | 82 | 2 300 000,00 | - | - | 2 300 000,00 | - | 1 449 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 19 | Беринга 16 | 1994 | 2003 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 706,50 | 2 463,20 | 1995,4 | 94 | 9 611 406,40 | - | - | 9 611 406,40 | - | 3 902 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 20 | Ленина 27 | 1966 | 2012 | Блочный | 3 | 3 | 1 617,90 | 1 500,30 | 959,4 | 88 | 2 100 000,00 | - | - | 2 100 000,00 | - | 1 400 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 21 | Ленина 29 | 1969 | 2003 | Блочный | 3 | 2 | 1 429,70 | 1 297,70 | 930,8 | 61 | 2 150 000,00 | - | - | 2 150 000,00 | - | 1 657 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 22 | Ленина 30 | 1962 | 2006 | Блочный | 2 | 2 | 395,40 | 361,90 | 222,9 | 18 | 643 501,56 | - | - | 643 501,56 | - | 1 778 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 23 | Ленина 31 | 1974 | 2010 | Блочный | 4 | 2 | 1 487,10 | 1 320,80 | 1051,2 | 68 | 2 250 000,00 | - | - | 2 250 000,00 | - | 1 704 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 24 | Ленина 33 | 1970 | 2010 | Блочный | 4 | 2 | 1 367,50 | 1 250,90 | 859,3 | 72 | 2 200 000,00 | - | - | 2 200 000,00 | - | 1 759 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 25 | Ленина 39 | 1971 | 2010 | Блочный | 5 | 2 | 1 733,80 | 1 374,30 | 1118,1 | 74 | 7 814 518,85 | - | - | 7 814 518,85 | - | 5 686 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 26 | Ленина 41 | 1971 | 2012 | Блочный | 5 | 2 | 1 663,30 | 1 410,60 | 1094,1 | 92 | 7 813 518,85 | - | - | 7 813 518,85 | - | 5 539 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 27 | Ленина 43 | 1975 | 2003 | Блочный | 5 | 2 | 2 106,81 | 1 773,11 | 1186,67 | 98 | 2 551 000,25 | - | - | 2 551 000,25 | - | 1 439 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 28 | Ленина 45 | 1976 | 2009 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 126,70 | 1 564,20 | 1171,8 | 88 | 2 357 000,00 | - | - | 2 357 000,00 | - | 1 507 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 29 | Ленина 47 | 1978 | 2009 | Панель-ный | 5 | 3 | 4 213,20 | 3 254,20 | 2881,7 | 147 | 3 317 000,00 | - | - | 3 317 000,00 | - | 1 019 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 30 | Полярная 8а | 1988 | 2009 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 393,30 | 2 148,90 | 1793,1 | 102 | 2 204 000,50 | - | - | 2 204 000,50 | - | 1 026 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 31 | Полярная 10а | 1983 | 2009 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 123,90 | 1 926,70 | 1733,9 | 79 | 2 215 000,75 | - | - | 2 215 000,75 | - | 1 150 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 32 | Полярная 12а | 1981 | 2009 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 027,80 | 1 723,80 | 952,6 | 90 | 2 210 000,75 | - | - | 2 210 000,75 | - | 1 282 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 33 | Полярная 14а | 1986 | 2009 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 425,00 | 2 149,00 | 1720,8 | 91 | 2 162 000,25 | - | - | 2 162 000,25 | - | 1 006 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 34 | Полярная 18 | 1992 | 2009 | Панель-ный | 5 | 1 | 1 173,10 | 1 053,10 | 902,4 | 51 | 2 310 000,75 | - | - | 2 310 000,75 | - | 2 194 | 3902 | IV квартал 2017 года |
| 35 | Полярная 20 | 1992 | 2009 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 725,10 | 2 296,50 | 2296,5 | 96 | 2 562 000,25 | - | - | 2 562 000,25 | - | 1 116 | 3 902 | IV квартал 2017 года |
| 36 | Южная 17 | 1990 | 2004 | Панель-ный | 5 | 3 | 3 563,10 | 3 245,20 | 3082,1 | 152 | 12 612 770,40 | - | - | 12 612 770,40 | - | 3 887 | 3 902 | IV квартал 2017 года |
| Итого по городскому округу Анадырь | Х | Х | Х | Х | Х | 70 730,96 | 58 401,36 | 45 119,87 | 2 901 | 131 002 381,96 | - | - | 106 216 453,05 | 24 785 928,91 | Х | Х | Х |
| Анадырский муниципальный район |
| Городское поселение Беринговский |
| 1 | Мандрикова 16 | 1983 | 2014 | Блочный | 5 | 2 | 1 708,70 | 1 480,70 | 357,20 | 50 | 9 840 556,50 | - | - | - | 9 840 556,50 | 5 759 | 6 495 | IV квартал 2017 года |
| Итого по городскому поселению Беринговский | Х | Х | Х | Х | Х | 1 708,70 | 1 480,70 | 357,20 | 50 | 9 840 556,50 | - | - | - | 9 840 556,50 | Х | Х | Х |
| Городское поселение Угольные Копи |  |
| 1 | Портовая 14 | 1984 | 2013 | Панель-ный | 5 | 2 | 2 152,50 | 1 668,50 | 1 305,70 | 75 | 6 702 309,50 | - | - | - | 6 702 309,50 | 4 017 | 6 335 | IV квартал 2017 года |
| 2 | Портова 8 | 1975 | 1994 | Блочный | 5 | 2 | 2 143,30 | 1 557,60 | 1 290,10 | 70 | 8 538 920,00 | - | - | - | 8 538 920,00 | 5 482 | 6 805 | IV квартал 2017 года |
| Итого по городскому поселению Угольные Копи | Х | Х | Х | Х | Х | 4 295,80 | 3 226,10 | 2 595,80 | 145 | 15 241 229,50 | - | - | - | 15 241 229,50 | Х | Х | Х |
| Итого по Анадырскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 6 004,50 | 4 706,80 | 2 953,00 | 195 | 25 081 786,00 | - | - | - | 25 081 786,00 | Х | Х | Х |
| Билибинский муниципальный район |
| Сельское поселение Илирней |
| 1 | Набережная 9 | 1965 | - | Брусчатый | 1 | 1 | 115,2 | 97,5 | - | 3 | 3 197 662,50 | - | - | - | 3 197 662,50 | 32 797 | 28 231 | IV квартал 2017 года |
| 2 | Набережная 10 | 1965 | 2013 | Брусчатый | 1 | 1 | 161,3 | 161,3 | - | 8 | 3 489 180,60 | - | - | - | 3 489 180,60 | 21 632 | 19 162 | IV квартал 2017 года |
| Итого по Билибинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 276,50 | 258,80 | - | 11 | 6 686 843,10 | - | - | - | 6 686 843,10 | Х | Х | Х |
| Городской округ Певек |
| Село Рыткучи |
| 1 | Советская 10 | 1980 | - | Брусчатый | 2 | 3 | 836,1 | 746,5 | - | 37 | 26 491 568,00 | - | - | 16 582 116,22 | 9 909 451,78 | 35 488 | 34 772 | IV квартал 2017 года |
| Итого по городскому округу Певек | Х | Х | Х | Х | Х | 836,10 | 746,50 | - | 37 | 26 491 568,00 | - | - | 16 582 116,22 | 9 909 451,78 | Х | Х | Х |
| Провиденский городской округ |
| Поселок городского типа Провидения |
| 1 | Набережная Дежнева 47/1 | 1958 | 2004 | Блочный | 2 | 1 | 586,6 | 427,2 | 326,8 | 24 | 1 747 597,20 | - | - | - | 1 747 597,20 | 4 091 | 3 976 | IV квартал 2017 года |
| Итого по Провиденскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 586,6 | 427,20 | 326,80 | 24 | 1 747 597,20 | - | - | - | 1 747 597,20 | Х | Х | Х |
| Городской округ Эгвекинот |
| село Рыркайпий |
| 1 | Строительна 3 | 1978 | 2006 | брусчатый | 2 | 3 | 1238,90 | 1007,50 | 207,30 | 29 | 8 406 017,50 | - | - | - | 8 406 017,50 | 8 343 | 8 297 | IV квартал 2017 года |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 29 | 8 406 017,50 | - | - | - | 8 406 017,50 | Х | Х | Х |
| Чукотский муниципальный район |
| Сельское поселение Лаврентия |
| 1 | Дежнева 41 | 1977 | 2010 | Блочный | 2 | 3 | 1092,6 | 901,4 | 140,8 | 89 | 729 377,00 | - | - | - | 729 377,00 | 809 | 9 242 | IV квартал 2017 года |
| Итого по Чукотскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 1 092,60 | 901,40 | 140,80 | 89 | 729 377,00 | - | - | - | 729 377,00 | Х | Х | Х |

| II. Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы |
| --- |
| Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 108-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа" |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | Энергетическое обследование многоквартирного дома | Техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного дома | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
|  | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кол-во | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по округу: | 200 145 570,76 | 10 537 185,80 | 19 973,42 | 88 746 780,24 | - | - | 49 876,31 | 84 476 733,06 | 1 652,13 | 13 975 821,66 | 24 | 2 459 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| Городской округ Анадырь |
| Колхозная | 1 | 4 931 011,80 | - | 1250,90 | 4 881 011,80 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Отке | 10 | 2 809 184,20 | - | - | - | - | - | - | - | 355,10 | 2 678 164,20 | 1 | 131 020,00 | - | - | - | - | - | - |
| Отке | 12 | 2 331 247,66 | - | - | - | - | - | - | - | 291,73 | 2 200 227,66 | 1 | 131 020,00 | - | - | - | - | - | - |
| Отке | 24а | 2 500 000,00 | - | - | - | - | - | 1546,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отке | 26а | 8 642 138,45 | - | 1574,1 | 6 142 138,20 | - | - | 1574,10 | 2 450 000,25 | - | - | 1 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Отке | 30 | 2 765 000,25 | - | - | - | - | - | 1 563,40 | 2 765 000,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отке | 32 | 2 962 000,25 | - | - | - | - | - | 1 495,60 | 2 962 000,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отке | 34 | 2 872 000,25 | - | - | - | - | - | 1 509,00 | 2 872 000,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отке | 35 | 2 660 000,25 | - | - | - | - | - | 1 875,30 | 2 660 000,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отке | 38 | 2 594 000,00 | - | - | - | - | - | 1 920,80 | 2 594 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рультытегина | 2а | 2 705 000,00 | - | - | - | - | - | 1 267,40 | 2 705 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рультытегина | 2б | 2 738 000,00 | - | - | - | - | - | 1 237,60 | 2 738 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рультытегина | 13 | 6 269 031,24 | - | 1606,62 | 6 219 031,24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Рультытегина | 15 | 6 072 346,80 | - | 1543,70 | 6 022 346,80 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Рультытегина | 21 | 2 337 700,50 | - | - | - | - | - | 2 155,40 | 2 337 700,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Беринга | 2 | 2 220 000,00 | - | - | - | - | - | 1 558,50 | 2 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Беринга | 4 | 2 210 000,75 | - | - | - | - | - | 1 952,50 | 2 210 000,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Беринга | 6 | 2 300 000,00 | - | - | - | - | - | 1 587,50 | 2 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Беринга | 16 | 9 611 406,4 | - | 2463,20 | 9 561 406,40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Ленина | 27 | 2 100 000,00 | - | - | - | - | - | 1500,30 | 2 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ленина | 29 | 2 150 000,00 | - | - | - | - | - | 1297,70 | 2 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ленина | 30 | 643 501,56 | - | - | - | - | - | 361,90 | 643 501,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ленина | 31 | 2 250 000,00 | - | - | - | - | - | 1320,80 | 2 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ленина | 33 | 2 200 000,00 | - | - | - | - | - | 1 250,90 | 2 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ленина | 39 | 7 814 518,85 | - | 1374,3 | 5 312 518,60 | - | - | 1 374,30 | 2 452 000,25 | - | - | 1 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Ленина | 41 | 7 813 518,85 | - | 1410,6 | 5 312 518,60 | - | - | 1 410,60 | 2 451 000,25 | - | - | 1 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Ленина | 43 | 2 551 000,25 | - | - | - | - | - | 1 773,11 | 2 551 000,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ленина | 45 | 2 357 000,00 | - | - | - | - | - | 1 564,20 | 2 357 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ленина | 47 | 3 317 000,00 | - | - | - | - | - | 3 254,20 | 3 317 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полярная | 8а | 2 204 000,50 | - | - | - | - | - | 2 148,90 | 2 204 000,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полярная | 10а | 2 215 000,75 | - | - | - | - | - | 1 926,70 | 2 215 000,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полярная | 12а | 2 210 000,75 | - | - | - | - | - | 1 723,80 | 2 210 000,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полярная | 14а | 2 162 000,25 | - | - | - | - | - | 2 149,00 | 2 162 000,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полярная | 18 | 2 310 000,75 | - | - | - | - | - | 1 053,10 | 2 310 000,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полярная | 20 | 2 562 000,25 | - | - | - | - | - | 2 296,50 | 2 562 000,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Южная | 17 | 12 612 770,40 | - | 3245,2 | 12 612 770,40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по городскому округу Анадырь | 131 002 381,96 | - | 14 468,62 | 56 063 742,04 | - | - | 47 649,11 | 69 448 208,06 | 646,83 | 4 878 391,86 | 10 | 662 040,00 | - | - | - | - | - | - |
| Анадырский муниципальный район |
| Городское поселение Беринговский |
| Мандрикова | 16 | 9 840 556,50 | - | - | - | - | - | 1480,7 | 9 617 146,50 | - | - | 1 | 223 410,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по городскому поселению Беринговский | 9 840 556,50 | - | - | - | - | - | 1 480,70 | 9 617 146,50 | - | - | 1 | 223 410,00 | - | - | - | - | - | - |
| Городское поселение Угольные Копи |
| Портовая | 14 | 6 702 309,50 | - | 1668,50 | 6 652 309,50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Портовая | 8 | 8 538 920,00 | - | 1557,60 | 8 488 920,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по городскому поселению Угольные Копи | 15 241 229,50 | - | 3 226,10 | 15 141 229,50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Анадырскому муниципальному району | 25 081 786,00 | - | 3 226,10 | 15 141 229,50 | - | - | 1 480,70 | 9 617 146,50 | - | - | 3 | 323 410,00 | - | - | - | - | - | - |
| Билибинский муниципальный район |
| Сельское поселение Илирней |
| Набережная | 9 | 3 197 662,50 | 969 247,50 | 97,50 | 884 227,50 | - | - | - | - | 97,50 | 899 047,50 | 3 | 445 140,00 | - | - | - | - | - | - |
| Набережная | 10 | 3 489 180,60 | 1 603 483,30 | - | - | - | - | - | - | 161,30 | 1 487 347,30 | 2 | 398 350,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению Илирней | 6 686 843,10 | 2 572 730,80 | 97,50 | 884 227,50 | - | - | - | - | 258,80 | 2 386 394,80 | 5 | 843 490,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по городу Билибинскому муниципальному району | 6 686 843,10 | 2 572 730,80 | 97,50 | 884 227,50 | - | - | - | - | 258,80 | 2 386 394,80 | 5 | 843 490,00 | - | - | - | - | - | - |
| Городской округ Певек |
| село Рыткучи |
| Советская | 10 | 26 491 568,00 | 7 235 078,00 | 746,50 | 6 599 806,50 |  | - | 746,50 | 5 411 378,50 | 746,50 | 6 711 035,00 | 4 | 534 270,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по селу Рыткучи | 26 491 568,00 | 7 235 078,00 | 746,50 | 6 599 806,50 |  |  | 746,50 | 5 411 378,50 | 746,50 | 6 711 035,00 | 4 | 534 270,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по городскому округу Певек | 26 491 568,00 | 7 235 078,00 | 746,50 | 6 599 806,50 | - | - | 746,50 | 5 411 378,50 | 746,50 | 6 711 035,00 | 4 | 534 270,00 | - | - | - | - | - | - |
| Провиденский городской округ |
| Поселок городского типа Провидения |
| Набережная Дежнева | 47/1 | 1 747 597,20 | - | 427,20 | 1 698 547,20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 49 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по поселку городского типа Провидения | 1 747 597,20 | - | 427,20 | 1 698 547,20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 49 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Провиденскому городскому округу | 1 747 597,20 | - | 427,2 | 1 698 547,20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 49 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| Городской округ Эгвекинот |
| село Рыркайпий |
| Строительная | 3 | 8 406 017,50 | - | 1007,50 | 8 359 227,50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 790,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по селу Рыркайпий | 8 406 017,50 | - | 1007,50 | 8 359 227,50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 790,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | 8 406 017,50 | - | 1 007,50 | 8 359 227,50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 790,00 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский муниципальный район |
| Сельское поселение Лаврентия |
| Дежнева | 41 | 729 377,00 | 729 377,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению Лаврентия | 729 377,00 | 729 377,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Чукотскому муниципальному району | 729 377,00 | 729 377,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| III. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по округу: | 80 766,16 | 3 286,00 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 200 145 570,76 |
| 1 | Итого по городскому округу Анадырь | 70 730,96 | 2 901 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 131 002 381,96 |
| 2 | Итого по Анадырскому муниципальному району | 6 004,50 | 195 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 25 081 786,00 |
| 3 | Итого по Билибинскому муниципальному району | 276,50 | 11 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 686 843,10 |
| 4 | Итого по городскому округу Певек | 836,10 | 37 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 491 568,00 |
| 5 | Итого по Провиденскому городскому округу | 586,60 | 24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 747 597,20 |
| 6 | Итого по городскому округу Эгвекинот | 1 238,90 | 29 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 406 017,50 |
| 7 | Итого по Чукотскому муниципальному району | 1 092,60 | 89 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 729 377,00 |

».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

| Подготовил: | В.Б. Ковальский |
| --- | --- |
| Согласовано: | Л.А. Николаев С.Б. Спицын А.В. Онхонов А.С. Додух В.А. Ткаченко О.В. Коновалова А.П. Медведева |
| Разослано: дело, ГГПУ, ОУ, Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, Администрации муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа, Некоммерческая организация «Региональный оператор "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа», Счетная палата Чукотского автономного округа, Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе |