ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 14 мая 2018 года | № | 203-рп | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменения в Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2017 года № 93-рп

В целях уточнения некоторых положений краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы»:

- Внести в Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2017 года № 93-рп «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы» следующее изменение:

приложение изложить в следующей редакции:

# Приложение

# к Распоряжению Правительства

# Чукотского автономного округа

# от  14  мая  2018 года №  203-рп

# «Приложение

# к Распоряжению Правительства

# Чукотского автономного округа

# от 2 марта 2017 года № 93-рп

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы

| I Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ | за счет средств окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв м | кв м | кв м | чел | руб | руб | руб | руб | руб | руб/кв м | руб/кв м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Чукотскому автономному округу: | Х | Х | Х | Х | Х | 159 084,18 | 129 805,48 | 82 193,43 | 6393 | 299 412 476,91 | 0,00 | 0,00 | 75 541 109,00 | 223 871 367,91 | Х | Х | Х |
| 2017 год |
| Городской округ Анадырь |
| 1 | Колхозная 1 | 2002 | 2010 | Панельный | 3 | 2 | 1 376,70 | 1 250,90 | 465,80 | 81 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 1 910,62 | 5 227,00 | IV квартал 2017 года |
| 2 | Отке 10 | 1959 | 2007 | брусчатый | 2 | 1 | 510,90 | 355,10 | 285,40 | 16 | 65 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 510,00 | 184,48 | 8 813,00 | IV квартал 2017 года |
| 3 | Отке 12 | 1956 | 2007 | брусчатый | 2 | 1 | 533,03 | 290,73 | 181,40 | 29 | 65 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 510,00 | 225,33 | 8 813,00 | IV квартал 2017 года |
| 4 | Отке 24а | 1972 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 121,40 | 1 545,10 | 1 460,30 | 71 | 2 330 392,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 392,00 | 0,00 | 1 508,25 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 5 | Отке 26а | 1974 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 210,50 | 1 572,10 | 1 459,40 | 74 | 4 693 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 268,00 | 2 985,35 | 12 752,00 | IV квартал 2017 года |
| 6 | Отке 30 | 1977 | 2004 | Панельный | 5 | 2 | 2 146,40 | 1 563,40 | 1 563,40 | 60 | 2 167 985,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 985,00 | 0,00 | 1 386,71 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 7 | Отке 32 | 1974 | 2004 | Панельный | 5 | 2 | 2 071,30 | 1 495,60 | 1 183,20 | 76 | 2 190 387,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 387,00 | 0,00 | 1 464,55 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 8 | Отке 34 | 1973 | 2004 | Панельный | 5 | 2 | 2 089,50 | 1 509,00 | 1 382,80 | 72 | 2 473 683,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 683,00 | 0,00 | 1 639,29 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 9 | Отке 35 | 1977 | 2013 | Панельный | 5 | 2 | 2 180,00 | 1 875,30 | 1 453,90 | 102 | 2 496 758,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 758,00 | 0,00 | 1 331,39 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 10 | Отке 38 | 1976 | 2010 | Панельный | 5 | 2 | 2 152,40 | 1 920,80 | 1 689,10 | 89 | 2 409 930,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 930,00 | 0,00 | 1 254,65 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 11 | Рультытегина 2а | 1972 | 2008 | Блочный | 4 | 2 | 1 413,10 | 1 267,40 | 999,80 | 51 | 1 145 861,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 861,00 | 0,00 | 904,10 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 12 | Рультытегина 2б | 1973 | 2008 | Блочный | 4 | 2 | 1 422,00 | 1 237,60 | 921,10 | 100 | 1 005 947,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 947,00 | 0,00 | 812,82 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 13 | Рультытегина 13 | 1977 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 193,22 | 1 606,62 | 603,80 | 81 | 2 724 963,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 963,00 |  | 1 696,08 | 5 227,00 | IV квартал 2017 года |
| 14 | Рультытегина 15 | 1976 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 122,50 | 1 543,40 | 1 332,50 | 60 | 2 364 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 244,00 | 1 531,84 | 5 227,00 | IV квартал 2017 года |
| 15 | Рультытегина 21 | 2009 | 0 | Панельный | 5 | 2 | 2 548,20 | 2 155,40 | 2 124,20 | 71 | 3 837 432,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 432,00 | 0,00 | 1 780,38 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 16 | Беринга 2 | 1982 | 2006 | Панельный | 5 | 2 | 2 075,90 | 1 558,50 | 458,40 | 101 | 2 205 555,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 555,00 | 0,00 | 1 415,18 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 17 | Беринга 4 | 1983 | 2006 | Панельный | 5 | 2 | 2 151,50 | 1 952,50 | 740,00 | 124 | 1 792 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 590,00 | 0,00 | 918,10 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 18 | Беринга 6 | 1985 | 2013 | Панельный | 5 | 2 | 2 133,20 | 1 587,50 | 862,60 | 82 | 2 176 413,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 413,00 | 0,00 | 1 370,97 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 19 | Беринга 16 | 1994 | 2003 | Панельный | 5 | 2 | 2 706,50 | 2 463,20 | 1 995,40 | 94 | 2 940 147,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 147,00 | 0,00 | 1 193,63 | 5 227,00 | IV квартал 2017 года |
| 20 | Ленина 27 | 1966 | 2012 | Блочный | 3 | 3 | 1 617,90 | 1 500,30 | 959,40 | 88 | 1 957 879,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 879,00 | 0,00 | 1 304,99 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 21 | Ленина 29 | 1969 | 2003 | Блочный | 4 | 2 | 1 429,70 | 1 297,70 | 930,80 | 61 | 1 950 893,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 893,00 | 0,00 | 1 503,35 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 22 | Ленина 30 | 1962 | 2006 | Блочный | 2 | 2 | 395,40 | 361,90 | 222,90 | 18 | 724 663,00 | 0,00 | 0,00 | 724 663,00 | 0,00 | 2 002,38 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 23 | Ленина 31 | 1974 | 2010 | Блочный | 4 | 2 | 1 487,10 | 1 320,80 | 1 051,20 | 68 | 1 959 082,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 082,00 | 0,00 | 1 483,25 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 24 | Ленина 33 | 1970 | 2010 | Блочный | 4 | 2 | 1 367,50 | 1 250,90 | 859,30 | 72 | 1 891 309,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 309,00 | 0,00 | 1 511,96 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 25 | Ленина 39 | 1971 | 2010 | Блочный | 5 | 2 | 1 733,80 | 1 374,30 | 1 118,10 | 74 | 4 020 193,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 193,00 | 0,00 | 2 925,27 | 12 812,00 | IV квартал 2017 года |
| 26 | Ленина 41 | 1971 | 2012 | Блочный | 5 | 2 | 1 663,30 | 1 410,60 | 1 094,10 | 92 | 3 848 332,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 332,00 | 0,00 | 2 728,15 | 12 812,00 | IV квартал 2017 года |
| 27 | Ленина 43 | 1975 | 2003 | Блочный | 5 | 2 | 2 106,81 | 1 773,11 | 1 186,67 | 98 | 3 443 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 443 600,00 | 0,00 | 1 942,12 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 28 | Ленина 45 | 1976 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 126,70 | 1 564,20 | 1 171,80 | 88 | 2 258 862,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258 862,00 | 0,00 | 1 444,10 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 29 | Ленина 47 | 1978 | 2009 | Панельный | 5 | 3 | 4 213,20 | 3 254,20 | 2 881,70 | 147 | 3 442 977,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 977,00 | 0,00 | 1 058,01 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 30 | Полярная 8а | 1988 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 393,30 | 2 148,90 | 1 793,10 | 102 | 2 650 251,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 251,00 | 0,00 | 1 233,31 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 31 | Полярная 10а | 1983 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 123,90 | 1 926,70 | 1 733,90 | 79 | 1 743 695,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 695,00 | 0,00 | 905,02 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 32 | Полярная 12а | 1981 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 027,80 | 1 723,80 | 952,60 | 90 | 1 850 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 960,00 | 0,00 | 1 073,77 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 33 | Полярная 14а | 1986 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 425,00 | 2 149,00 | 1 720,80 | 91 | 2 495 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 232,00 | 0,00 | 1 161,11 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 34 | Полярная 18 | 1992 | 2009 | Панельный | 5 | 1 | 1 173,10 | 1 053,10 | 902,40 | 51 | 1 956 871,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 871,00 | 0,00 | 1 858,20 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 35 | Полярная 20 | 1992 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 725,10 | 2 296,50 | 2 296,50 | 96 | 3 742 763,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742 763,00 | 0,00 | 1 629,77 | 6 200,00 | IV квартал 2017 года |
| 36 | Южная 17 | 1990 | 2004 | Панельный | 5 | 3 | 3 563,10 | 3 245,20 | 3 082,10 | 152 | 3 705 504,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 504,00 | 0,00 | 1 141,84 | 5 227,00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по городскому округу Анадырь | Х | Х | Х | Х | Х | 70 730,96 | 58 401,36 | 45 119,87 | 2 901,00 | 85 119 641,00 | 0,00 | 0,00 | 75 541 109,00 | 9 578 532,00 | Х | Х | Х |
| Анадырский муниципальный район |
| Городское поселение Беринговский |
| 1 | Мандрикова 16 | 1983 | 2014 | Блочный | 5 | 2 | 1 708,70 | 1 480,70 | 357,20 | 50 | 8 080 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 080 596,00 | 5 457,28 | 7 850,00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по Городскому поселению Беринговский | Х | Х | Х | Х | Х | 1 708,70 | 1 480,70 | 357,20 | 50 | 8 080 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 080 596,00 | Х | Х | Х |
| Городское поселение Угольные Копи |
| 1 | Портовая 14 | 1985 | 2013 | Панельный | 5 | 2 | 2 152,50 | 1 923,10 | 1 305,70 | 75 | 2 189 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 056,00 | 1 138,30 | 5 312,00 | IV квартал 2017 года |
| 2 | Портовая 8 | 1975 | 2011 | Панельный | 5 | 2 | 2 143,30 | 1 920,70 | 1 398,20 | 70 | 2 123 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 374,00 | 1 105,52 | 12 972,00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по Городскому поселению Угольные Копи | Х | Х | Х | Х | Х | 4 295,80 | 3 843,80 | 2 703,90 | 145 | 4 312 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 312 430,00 | Х | Х | Х |
| Итого по Анадырскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 6 004,50 | 5 324,50 | 3 061,10 | 195 | 12 393 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 393 026,00 | Х | Х | Х |
| Билибинский муниципальный район |
| сельское поселение Илирней |
| 1 | Набережная 9 | 1965 | 0 | Брусчатый | 1 | 1 | 115,20 | 97,50 | 0,00 | 3 | 52 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 020,00 | 533,54 | 32 044,00 | IV квартал 2017 года |
| 2 | Набережная 10 | 1965 | 2013 | Брусчатый | 1 | 1 | 161,30 | 161,30 | 0,00 | 8 | 52 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 021,00 | 322,51 | 21 704,00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по Билибинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 276,50 | 258,80 | 0,00 | 11 | 104 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 041,00 | Х | Х | Х |
| Городской округ Певек |
| село Рыткучи |
| 1 | Советская 10 | 1980 | 0 | Брусчатый | 2 | 3 | 836,10 | 746,50 | 0,00 | 37 | 534 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 270,00 | 715,70 | 39 856,00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по городскому округу Певек | Х | Х | Х | Х | Х | 836,10 | 746,50 | 0,00 | 37 | 534 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 270,00 | Х | Х | Х |
| Провиденский городской округ |
| Поселок городского типа Провидения |
| 1 | Набережная Дежнева 47/1 | 1958 | 2004 | Блочный | 2 | 1 | 586,60 | 427,20 | 326,80 | 24 | 1 507 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 295,00 | 3 528,31 | 5 331,00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по Провиденскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 586,60 | 427,20 | 326,80 | 24 | 1 507 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 295,00 | Х | Х | Х |
| Городской округ Эгвекинот |
| село Рыркайпий |
| 1 | Строительная 3 | 1978 | 2006 | брусчатый | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 29 | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 790,00 | 46,44 | 9 568,00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 29 | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 790,00 | Х | Х | Х |
| Итого за 2017 год | Х | Х | Х | Х | Х | 79 673,56 | 66 165,86 | 48 715,07 | 3197 | 99 705 063,00 | 0,00 | 0,00 | 75 541 109,00 | 24 163 954,00 | Х | Х | Х |
| 2018-2019 годы |
| Городской округ Анадырь |
| 1 | Горького 2 | 1977 | 2008 | Панельный | 5 | 2 | 2 148,70 | 1 560,40 | 1 382,90 | 76 | 6 159 555,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 159 555,05 | 3 947,42 | 5 227,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Ленина 29 | 1969 | 2017 | Блочный | 4 | 2 | 1 429,70 | 1 297,70 | 930,80 | 61 | 5 121 573,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 121 573,43 | 3 946,65 | 5 257,00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Ленина 40Б | 1968 | 2013 | Блочный | 4 | 2 | 1 312,60 | 970,40 | 435,00 | 52 | 3 833 911,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 911,72 | 3 950,86 | 5 257,00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Ленина 46Б | 1973 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 097,70 | 1 554,00 | 1 233,40 | 100 | 6 133 452,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 133 452,01 | 3 946,88 | 5 227,00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Ленина 51 | 1982 | 2008 | Панельный | 5 | 2 | 2 152,40 | 1 556,20 | 1 309,00 | 78 | 6 142 962,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 142 962,58 | 3 947,41 | 5 227,00 | IV квартал 2018 года |
| 6 | Ленина 53 | 1981 | 2008 | Панельный | 5 | 2 | 2 144,10 | 1 918,20 | 1 505,40 | 94 | 7 565 369,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 565 369,72 | 3 943,99 | 5 227,00 | IV квартал 2018 года |
| 7 | Отке 41 | 1990 | 2011 | Панельный | 5 | 2 | 2 678,20 | 2 133,60 | 1 973,80 | 103 | 8 421 084,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 421 084,28 | 3 946,89 | 5 227,00 | IV квартал 2018 года |
| 8 | Отке 50 | 1988 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 065,60 | 1 546,60 | 1 001,10 | 81 | 6 104 896,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 104 896,71 | 3 947,30 | 5 227,00 | IV квартал 2018 года |
| 9 | Отке 56 | 1982 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 098,20 | 1 264,20 | 158,00 | 56 | 2 882 157,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 157,29 | 2 279,83 | 3 604,83 | IV квартал 2018 года |
| 10 | Строителей 5 | 1983 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 1 462,52 | 1 364,22 | 146,86 | 70 | 5 387 751,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 751,16 | 3 949,33 | 5 227,00 | IV квартал 2018 года |
| 11 | Энергетиков 28 | 1985 | 2010 | Панельный | 5 | 2 | 2 004,40 | 1 801,60 | 1 495,80 | 80 | 7 106 269,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 106 269,54 | 3 944,42 | 5 227,00 | IV квартал 2018 года |
| 12 | Полярная 22 | 1990 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 389,30 | 1 875,70 | 1 505,00 | 80 | 11 740 355,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 740 355,93 | 6 259,19 | 7 525,00 | IV квартал 2018 года |
| 13 | Рультытегина 15 | 1976 | 2017 | Панельный | 5 | 2 | 2 122,80 | 1 543,60 | 1 332,50 | 60 | 109 445,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 445,40 | 70,90 | 119,00 | IV квартал 2018 года |
| 14 | Отке 17 | 1980 | 2006 | Панельный | 5 | 2 | 2 950,90 | 2 141,20 | 1 664,00 | 54 | 13 402 169,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 402 169,92 | 6 259,19 | 7 525,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по городскому округу Анадырь | Х | Х | Х | Х | Х | 29 057,12 | 22 527,62 | 16 073,56 | 1045 | 90 110 954,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 110 954,74 | Х | Х | Х |
| Анадырский муниципальный район |
| Городское поселение Беринговский |
| 1 | Мандрикова 24 | 1991 | 2010 | Блочный | 5 | 4 | 3 559,20 | 3 128,30 | 1 281,80 | 122 | 20 565 746,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 565 746,97 | 6 574,10 | 7 850,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по Городскому поселению Беринговский | Х | Х | Х | Х | Х | 3 559,20 | 3 128,30 | 1 281,80 | 122 | 20 565 746,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 565 746,97 | Х | Х | Х |
| Городское поселение Угольные Копи |
| 1 | Октябрьская 18 | 1975 | 2016 | Панельный | 5 | 2 | 2 139,80 | 1 875,20 | 1 491,40 | 93 | 2 593 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 745,00 | 1 383,18 | 7 660,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Полярная 3 | 1993 | 2014 | Панельный | 3 | 2 | 1 406,10 | 1 274,60 | 682,30 | 56 | 1 556 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 118,00 | 1 220,87 | 7 660,00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Портовая 8 | 1975 | 2011 | Панельный | 5 | 2 | 2 143,30 | 1 557,60 | 1 290,10 | 70 | 2 167 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 767,00 | 1 391,74 | 7 660,00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Портовая 8а | 1977 | 2011 | Панельный | 5 | 2 | 2 160,40 | 1 855,30 | 1 824,00 | 84 | 2 167 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 767,00 | 1 168,42 | 7 660,00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Портовая 22 | 1987 | 2014 | Панельный | 5 | 2 | 2 101,00 | 1 543,50 | 1 375,40 | 89 | 2 169 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 693,00 | 1 405,70 | 7 660,00 | IV квартал 2018 года |
| 6 | Первомайская 1 | 1980 | 0 | Панельный | 5 | 2 | 2 145,80 | 1 557,40 | 1 233,60 | 90 | 6 279 503,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 279 503,87 | 4 032,04 | 5 312,00 | IV квартал 2018 года |
| 7 | Первомайская 5 | 1984 | 2013 | Панельный | 5 | 2 | 2 149,30 | 1 741,70 | 1 603,80 | 103 | 7 016 342,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 016 342,69 | 4 028,45 | 5 312,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по Городскому поселению Угольные Копи | Х | Х | Х | Х | Х | 14 245,70 | 11 405,30 | 9 500,60 | 585 | 23 950 936,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 950 936,56 | Х | Х | Х |
| сельское поселение Алькатваам |
| 1 | Гагарина 16 | 1981 | 2009 | Брусчатый | 2 | 3 | 821,60 | 730,70 | 0,00 | 51 | 6 805 612,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 805 612,01 | 9 313,83 | 10 944,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по сельскому поселению Алькатваам | Х | Х | Х | Х | Х | 821,60 | 730,70 | 0,00 | 51 | 6 805 612,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 805 612,01 | Х | Х | Х |
| Итого по Анадырскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 18 626,50 | 15 264,30 | 10 782,40 | 758 | 51 322 295,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 322 295,54 | Х | Х | Х |
| Билибинский муниципальный район |
| Городское поселение Билибино |
| 1 | Мандрикова 1 | 1970 | 2010 | Блочный | 3 | 2 | 1 012,00 | 822,60 | 326,00 | 29 | 600 382,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 382,90 | 729,86 | 1 355,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Курчатова 10 | 1973 | 2006 | Блочный | 5 | 4 | 3 751,00 | 2 656,00 | 1 157,80 | 113 | 1 113 296,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 296,56 | 419,16 | 1 355,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по Городскому поселению Билибино | Х | Х | Х | Х | Х | 4 763,00 | 3 478,60 | 1 483,80 | 142 | 1 713 679,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 679,46 | Х | Х | Х |
| сельское поселение Островное |
| 1 | Есенина 3 | 1973 | 0 | Брусчатый | 2 | 2 | 596,30 | 530,50 | 0,00 | 22 | 462 907,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 907,82 | 872,59 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Анюйская 5 | 1981 | 2016 | Брусчатый | 2 | 2 | 768,00 | 676,00 | 46,90 | 41 | 648 487,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 487,79 | 959,30 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | 50лет Советской Власти | 1969 | 0 | Брусчатый | 2 | 1 | 371,20 | 345,00 | 0,00 | 24 | 299 954,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 954,89 | 869,43 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по сельскому поселению Островное | Х | Х | Х | Х | Х | 1 735,50 | 1 551,50 | 46,90 | 87 | 1 411 350,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 350,50 | Х | Х | Х |
| сельское поселение Анюйск |
| 1 | Проезд Билибинский 10 | 1984 | 0 | Брусчатый | 1 | 1 | 204,60 | 204,60 | 66,50 | 6 | 201 353,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 353,22 | 984,13 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Проезд Билибинский 12 | 1974 | 0 | Брусчатый | 1 | 1 | 243,10 | 243,10 | 0,00 | 16 | 233 558,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 558,63 | 960,75 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Проезд Билибинский 14 | 1980 | 0 | Брусчатый | 1 | 3 | 279,90 | 148,90 | 55,30 | 11 | 239 289,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 289,36 | 1 607,05 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Юбилейная 15 | 1968 | 0 | Брусчатый | 2 | 1 | 429,50 | 387,90 | 103,90 | 18 | 328 379,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 379,32 | 846,56 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по сельскому поселению Анюйск | Х | Х | Х | Х | Х | 1 157,10 | 984,50 | 225,70 | 51 | 1 002 580,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 580,53 | Х | Х | Х |
| Итого по Билибинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 7 655,60 | 6 014,60 | 1 756,40 | 280 | 4 127 610,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127 610,49 | Х | Х | Х |
| Городской округ Певек |
| село Рыткучи |
| 1 | Озерная 3 | 1973 | 2007 | Брусчатый | 2 | 1 | 343,80 | 317,80 | 0,00 | 22 | 267 135,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 135,68 | 840,58 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Озерная 5 | 1967 | 2007 | Брусчатый | 2 | 1 | 330,00 | 303,90 | 0,00 | 13 | 263 943,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 943,51 | 868,52 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Советская 3 | 1958 | 0 | Брусчатый | 1 | 1 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 3 | 108 012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 012,32 | 964,40 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Советская 10 | 1980 | 0 | Брусчатый | 2 | 3 | 836,10 | 746,50 | 0,00 | 37 | 19 564 876,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 564 876,67 | 26 209,00 | 34 772,00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Советская 16 | 1985 | 0 | Брусчатый | 2 | 3 | 841,80 | 752,20 | 0,00 | 35 | 545 256,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 256,87 | 724,88 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 6 | Мира 6 | 1961 | 0 | Брусчатый | 1 | 1 | 110,10 | 110,10 | 0,00 | 4 | 106 686,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 686,63 | 969,00 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 7 | Мира 7 | 1961 | 0 | Брусчатый | 1 | 1 | 104,20 | 104,20 | 0,00 | 4 | 100 571,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 571,13 | 965,17 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 8 | Мира 12 | 1964 | 2007 | Брусчатый | 2 | 1 | 336,00 | 310,00 | 0,00 | 15 | 266 709,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 709,16 | 860,35 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по селу Рыткучи | Х | Х | Х | Х | Х | 3 014,00 | 2 756,70 | 0,00 | 133 | 21 223 191,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 223 191,97 | Х | Х | Х |
| село Айон |
| 1 | Северная 5 | 1973 | 0 | Брусчатый | 2 | 1 | 356,90 | 322,80 | 0,00 | 11 | 283 303,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 303,18 | 877,64 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Северная 7 | 1971 | 0 | Брусчатый | 2 | 1 | 354,20 | 322,20 | 0,00 | 12 | 281 748,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 748,59 | 874,45 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Северная 9 | 1970 | 0 | Брусчатый | 2 | 1 | 363,70 | 294,80 | 0,00 | 12 | 277 542,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 542,05 | 941,46 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Северная 12 | 1958 | 0 | Брусчатый | 1 | 3 | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 4 | 65 055,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 055,81 | 1 031,00 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по селу Айон | Х | Х | Х | Х | Х | 1 137,90 | 1 002,90 | 0,00 | 39 | 907 649,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 649,63 | Х | Х | Х |
| Итого по городскому округу Певек | Х | Х | Х | Х | Х | 4 151,90 | 3 759,60 | 0,00 | 172 | 22 130 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 130 841,60 | Х | Х | Х |
| Провиденский городской округ |
| Поселок городского типа Провидения |
| 1 | Полярная 10 | 1981 | 2012 | Панельный | 5 | 3 | 3 198,10 | 2 337,80 | 1 355,80 | 74 | 14 900 847,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 900 847,31 | 6 373,88 | 7 641,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Полярная 25 | 1947 | 2004 | Брусчатый | 2 | 2 | 646,90 | 590,90 | 74,30 | 22 | 3 868 462,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 462,43 | 6 546,73 | 7 467,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по Провиденскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 3 845,00 | 2 928,70 | 1 430,10 | 96 | 18 769 309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 769 309,74 | Х | Х | Х |
| Городской округ Эгвекинот |
| село Рыркайпий |
| 1 | Солнечная 3 | 1988 | 2009 | Брусчатый | 2 | 2 | 943,40 | 817,20 | 96,00 | 35 | 461 192,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 192,81 | 564,36 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Строительная 3 | 1978 | 2006 | Брусчатый | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 29 | 4 326 711,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 711,08 | 4 294,50 | 9 568,00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Строительная 15 | 1991 | 2009 | Брусчатый | 2 | 2 | 844,00 | 752,40 | 294,70 | 26 | 451 277,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 277,61 | 599,78 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Транспортная 22 | 1985 | 2009 | Брусчатый | 2 | 2 | 936,10 | 786,40 | 144,00 | 30 | 451 896,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 896,78 | 574,64 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Транспортная 24 | 1970 | 2012 | Брусчатый | 2 | 2 | 543,10 | 500,80 | 51,10 | 31 | 404 669,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 669,62 | 808,05 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по селу Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,10 | 151 | 6 095 747,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 095 747,90 | Х | Х | Х |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,10 | 151 | 6 095 747,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 095 747,90 | Х | Х | Х |
| Чукотский муниципальный район |
| сельское поселение Лаврентия |
| 1 | Дежнева 2 | 1986 | 2007 | Блочный | 3 | 2 | 1 741,50 | 1 138,60 | 0,00 | 87 | 593 477,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 477,15 | 521,23 | 1 355,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Дежнева 31 | 1984 | 2007 | Блочный | 5 | 4 | 1 663,10 | 1 294,30 | 680,90 | 101 | 1 112 018,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 018,50 | 859,17 | 1 355,00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Дежнева 41 | 1977 | 2010 | Блочный | 2 | 3 | 1 092,60 | 901,40 | 140,80 | 89 | 886 831,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 831,82 | 983,84 | 1 355,00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Сычева 17 | 1987 | 2008 | Блочный | 5 | 4 | 1 684,70 | 1 345,70 | 826,40 | 122 | 1 203 235,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 235,84 | 894,13 | 1 355,00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Советская 29 | 1988 | 2010 | Блочный | 3 | 1 | 987,00 | 807,20 | 221,70 | 71 | 465 634,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 634,32 | 576,85 | 1 355,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по сельскому поселению Лаврентия | Х | Х | Х | Х | Х | 7 168,90 | 5 487,20 | 1 869,80 | 470 | 4 261 197,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 197,63 | Х | Х | Х |
| сельское поселение Лорино |
| 1 | Гагарина 13 | 1985 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 836,00 | 739,70 | 68,10 | 35 | 514 463,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 463,19 | 695,50 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Гагарина 14 | 1994 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 726,70 | 650,80 | 146,20 | 46 | 435 014,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 014,76 | 668,43 | 1 355,00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Гагарина 15 | 1994 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 741,60 | 663,20 | 223,90 | 29 | 442 388,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 388,88 | 667,05 | 1 355,00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Ленина 4 | 1969 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 578,90 | 516,50 | 207,60 | 39 | 366 132,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 132,01 | 708,87 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Ленина 11 | 1991 | 2009 | Деревянный | 2 | 2 | 584,30 | 509,10 | 69,80 | 26 | 441 025,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 025,86 | 866,29 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 6 | Ленина 11а | 1991 | 2009 | Деревянный | 2 | 2 | 585,70 | 509,60 | 57,40 | 36 | 441 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 233,70 | 865,84 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 7 | Челюскинцев 10 | 1958 | 0 | Деревянный | 1 | 4 | 248,10 | 105,60 | 0,00 | 9 | 152 547,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 547,64 | 1 444,58 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| 8 | Челюскинцев 12 | 1958 | 0 | Деревянный | 1 | 4 | 98,80 | 98,80 | 0,00 | 4 | 96 650,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 650,22 | 978,24 | 1 271,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по сельскому поселению Лорино | Х | Х | Х | Х | Х | 4 400,10 | 3 793,30 | 773,00 | 224 | 2 889 456,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889 456,26 | Х | Х | Х |
| Итого по Чукотскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 11 569,00 | 9 280,50 | 2 642,80 | 694 | 7 150 653,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 653,89 | Х | Х | Х |
| Итого за 2018-2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | 79 410,62 | 63 639,62 | 33 478,36 | 3 196 | 199 707 413,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 707 413,91 | Х | Х | Х |

| II. Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 года № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа» |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |
|  |  | руб | руб | кв м | руб | кв м | руб | кв м | руб | кв м | руб | кол-во | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по Чукотскому автономному округу: | 299 412 476,91 | 14 974 640,13 | 13 884,70 | 111 697 299,80 | 0 | 0 | 50 384,24 | 152 617 571,01 | 588,70 | 912 834,59 | 76 | 19 210 131,38 |
| 2017 год |
| городской округ Анадырь |
| 1 | Колхозная | 1 | 2 390 000,00 | 0,00 | 606,30 | 2 340 050,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 950,00 |
| 2 | Отке | 10 | 65 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 510,00 |
| 3 | Отке | 12 | 65 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 510,00 |
| 4 | Отке | 24а | 2 330 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 308,00 | 2 330 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Отке | 26А | 4 693 268,00 | 0,00 | 534,60 | 2 173 896,00 | 0 | 0 | 1 095,60 | 2 469 402,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 970,00 |
| 6 | Отке | 30 | 2 167 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 124,80 | 2 167 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Отке | 32 | 2 190 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 928,60 | 2 190 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Отке | 34 | 2 473 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 958,40 | 2 473 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Отке | 35 | 2 496 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 143,50 | 2 496 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Отке | 38 | 2 409 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 141,70 | 2 409 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Рультытегина | 2а | 1 145 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 930,20 | 1 145 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | Рультытегина | 2б | 1 005 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 930,20 | 1 005 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Рультытегина | 13 | 2 724 963,00 | 0,00 | 719,60 | 2 674 983,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 980,00 |
| 14 | Рультытегина | 15 | 2 364 244,00 | 0,00 | 514,70 | 2 314 274,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 970,00 |
| 15 | Рультытегина | 21 | 3 837 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 798,30 | 3 837 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | Беринга | 2 | 2 205 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 087,90 | 2 205 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Беринга | 4 | 1 792 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 125,70 | 1 792 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | Беринга | 6 | 2 176 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 322,40 | 2 176 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Беринга | 16 | 2 940 147,00 | 0,00 | 702,90 | 2 890 157,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 990,00 |
| 20 | Ленина | 27 | 1 957 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 892,80 | 1 957 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Ленина | 29 | 1 950 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 667,10 | 1 950 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Ленина | 30 | 724 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 366,90 | 724 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | Ленина | 31 | 1 959 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 852,40 | 1 959 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | Ленина | 33 | 1 891 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 664,80 | 1 891 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | Ленина | 39 | 4 020 193,00 | 0,00 | 454,20 | 2 003 168,00 | 0 | 0 | 1 111,70 | 1 967 065,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 960,00 |
| 26 | Ленина | 41 | 3 848 332,00 | 0,00 | 472,60 | 1 968 524,00 | 0 | 0 | 1 022,80 | 1 829 848,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 960,00 |
| 27 | Ленина | 43 | 3 443 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 700,60 | 3 443 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | Ленина | 45 | 2 258 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 267,10 | 2 258 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | Ленина | 47 | 3 442 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3 091,70 | 3 442 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | Полярная | 8а | 2 650 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 081,30 | 2 650 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | Полярная | 10а | 1 743 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 096,40 | 1 743 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | Полярная | 12а | 1 850 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 985,00 | 1 850 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | Полярная | 14а | 2 495 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 281,70 | 2 495 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Полярная | 18 | 1 956 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 957,50 | 1 956 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | Полярная | 20 | 3 742 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 475,00 | 3 742 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | Южная | 17 | 3 705 504,00 | 0,00 | 997,80 | 3 655 504,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 50 000,00 |
| Итого по городскому округу Анадырь | 85 119 641,00 | 0,00 | 5 002,70 | 20 020 556,00 | 0 | 0 | 32 410,10 | 64 568 285,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 530 800,00 |
| Анадырский муниципальный район |
| Городское поселение Беринговский |
| 1 | Мандрикова | 16 | 8 080 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 433,74 | 7 857 186,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 223 410,00 |
| Итого по Городскому поселению Беринговский | 8 080 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 433,74 | 7 857 186,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 223 410,00 |
| Городское поселение Угольные Копи |
| 1 | Портовая | 14 | 2 189 056,00 | 0,00 | 496,60 | 2 139 106,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 950,00 |
| 2 | Портовая | 8 | 2 123 374,00 | 0,00 | 508,30 | 2 073 384,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 990,00 |
| Итого по Городскому поселению Угольные Копи | 4 312 430,00 | 0,00 | 1 004,90 | 4 212 490,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 99 940,00 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району | 12 393 026,00 | 0,00 | 1 004,90 | 4 212 490,00 | 0 | 0 | 1 433,74 | 7 857 186,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 323 350,00 |
| Билибинский муниципальный район |
| сельское поселение Илирней |
| 1 | Набережная | 9 | 52 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 52 020,00 |
| 2 | Набережная | 10 | 52 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 52 021,00 |
| Итого по сельскому поселению Илирней | 104 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 104 041,00 |
| Итого по Билибинскому муниципальному району | 104 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 104 041,00 |
| Городской округ Певек |
| село Рыткучи |
| 1 | Советская | 10 | 534 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 534 270,00 |
| Итого по селу Рыткучи | 534 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 534 270,00 |
| Итого по городскому округу Певек | 534 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 534 270,00 |
| Провиденский городской округ |
| Поселок городского типа Провидения |
| 1 | Набережная Дежнева | 47/1 | 1 507 295,00 | 0,00 | 385,00 | 1 458 245,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 050,00 |
| Итого по Поселку городского типа Провидения | 1 507 295,00 | 0,00 | 385,00 | 1 458 245,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 050,00 |
| Итого по поселку городского типа Провидения | 1 507 295,00 | 0,00 | 385,00 | 1 458 245,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 050,00 |
| Городской округ Эгвекинот |
| село Рыркайпий |
| 1 | Строительная | 3 | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 46 790,00 |
| Итого по селу Рыркайпий | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 46 790,00 |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 46 790,00 |
| Итого за 2017 год: | 99 705 063,00 | 0,00 | 6 392,60 | 25 691 291,00 | 0 | 0 | 33 843,84 | 72 425 471,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1 588 301,00 |
| 2018-2019 годы |
|  | Городской округ Анадырь |
| 1 | Горького | 2 | 6 159 555,05 | 0,00 | 518,70 | 6 088 680,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 70 874,25 |
| 2 | Ленина | 29 | 5 121 573,43 | 0,00 | 469,20 | 5 063 625,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 57 948,03 |
| 3 | Ленина | 40Б | 3 833 911,72 | 0,00 | 459,90 | 3 786 500,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 47 410,92 |
| 4 | Ленина | 46Б | 6 133 452,01 | 0,00 | 519,10 | 6 063 708,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 69 744,01 |
| 5 | Ленина | 51 | 6 142 962,58 | 0,00 | 518,10 | 6 072 292,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 70 670,18 |
| 6 | Ленина | 53 | 7 565 369,72 | 0,00 | 508,20 | 7 484 816,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 80 553,32 |
| 7 | Отке | 41 | 8 421 084,28 | 0,00 | 590,60 | 8 325 307,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 95 777,08 |
| 8 | Отке | 50 | 6 104 896,71 | 0,00 | 509,00 | 6 034 833,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 70 063,51 |
| 9 | Отке | 56 | 2 882 157,29 | 2 827 282,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 54 875,13 |
| 10 | Строителей | 5 | 5 387 751,16 | 0,00 | 500,50 | 5 323 186,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 64 564,72 |
| 11 | Энергетиков | 28 | 7 106 269,54 | 0,00 | 484,70 | 7 029 843,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 76 426,34 |
| 12 | Полярная | 22 | 11 740 355,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 510,70 | 11 629 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 111 015,93 |
| 13 | Рультытегина | 15 | 109 445,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 109 445,40 |
| 14 | Отке | 17 | 13 402 169,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 766,80 | 13 275 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 126 729,92 |
| Итого по городскому округу Анадырь | 90 110 954,74 | 2 827 282,16 | 5 078,00 | 61 272 793,84 | 0 | 0 | 3 277,50 | 24 904 780,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1 106 098,74 |
| Анадырский муниципальный район |
| Городское поселение Беринговский |
| 1 | Мандрикова | 24 | 20 565 746,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 432,60 | 20 318 308,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | 247 438,47 |
| Итого по Городскому поселению Беринговский | 20 565 746,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 432,60 | 20 318 308,50 | 0,00 | 0,00 | 1 | 247 438,47 |
| Городское поселение Угольные Копи |
| 1 | Октябрьская | 18 | 2 593 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 550,30 | 2 593 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Полярная | 3 | 1 556 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 988,50 | 1 556 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Портовая | 8 | 2 167 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 506,20 | 2 167 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Портовая | 8а | 2 167 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 586,00 | 2 167 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Портовая | 22 | 2 169 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 732,70 | 2 169 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Первомайская | 1 | 6 279 503,87 | 0,00 | 504,40 | 6 209 353,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 70 150,07 |
| 7 | Первомайская | 5 | 7 016 342,69 | 0,00 | 497,30 | 6 944 157,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 72 184,79 |
| Итого по Городскому поселению Угольные Копи | 23 950 936,56 | 0,00 | 1 001,70 | 13 153 511,70 | 0 | 0 | 7 363,70 | 10 655 090,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 142 334,86 |
| сельское поселение Алькатваам |
| 1 | Гагарина | 16 | 6 805 612,01 | 6 431 935,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 373 676,41 |
| Итого по сельскому поселению Алькатваам | 6 805 612,01 | 6 431 935,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 373 676,41 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району | 51 322 295,54 | 6 431 935,60 | 1 001,70 | 13 153 511,70 | 0 | 0 | 9 796,30 | 30 973 398,50 | 0,00 | 0,00 | 4 | 763 449,74 |
| Билибинский муниципальный район |
| Городское поселение Билибино |
| 1 | Мандрикова | 1 | 600 382,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 600 382,90 |
| 2 | Курчатова | 10 | 1 113 296,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 113 296,56 |
| Итого по городскому поселению Билибино | 1 713 679,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1 713 679,46 |
| сельское поселение Островное |
| 1 | Есенина | 3 | 462 907,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 462 907,82 |
| 2 | Анюйская | 5 | 648 487,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 648 487,79 |
| 3 | 50 лет Совесткой Власти | 1 | 299 954,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 299 954,89 |
| Итого по сельскому поселению Островное | 1 411 350,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1 411 350,50 |
| сельское поселение Анюйск |
| 1 | Проезд Билибинский | 10 | 201 353,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 201 353,22 |
| 2 | Проезд Билибинский | 12 | 233 558,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 233 558,63 |
| 3 | Проезд Билибинский | 14 | 239 289,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 239 289,36 |
|  | Юбилейная | 15 | 328 379,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 328 379,32 |
| Итого по сельскому поселению Анюйск | 1 002 580,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1 002 580,53 |
| Итого по Билибинскому муниципальному району | 4 127 610,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 4 127 610,49 |
| Городской округ Певек |
| село Рыткучи |
| 1 | Озерная | 3 | 267 135,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 267 135,68 |
| 2 | Озерная | 5 | 263 943,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 263 943,51 |
| 3 | Советская | 3 | 108 012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 108 012,32 |
| 4 | Советская | 10 | 19 564 876,67 | 4 947 295,67 | 588,70 | 7 817 586,10 | 0 | 0 | 795,60 | 5 887 160,31 | 588,70 | 912 834,59 | 0 | 0,00 |
| 5 | Советская | 16 | 545 256,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 545 256,87 |
| 6 | Мира | 6 | 106 686,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 106 686,63 |
| 7 | Мира | 7 | 100 571,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100 571,13 |
| 8 | Мира | 12 | 266 709,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 266 709,16 |
| Итого по селу Рыткучи | 21 223 191,97 | 4 947 295,67 | 588,70 | 7 817 586,10 | 0 | 0 | 795,60 | 5 887 160,31 | 588,70 | 912 834,59 | 7 | 1 658 315,30 |
| село Айон |
| 1 | Северная | 5 | 283 303,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 283 303,18 |
| 2 | Северная | 7 | 281 748,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 281 748,59 |
| 3 | Северная | 9 | 277 542,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 277 542,05 |
| 4 | Северная | 12 | 65 055,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 055,81 |
| Итого по селу Айон | 907 649,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 907 649,63 |
| Итого по городскому округу Певек | 22 130 841,60 | 4 947 295,67 | 588,70 | 7 817 586,10 | 0 | 0 | 795,60 | 5 887 160,31 | 588,70 | 912 834,59 | 11 | 2 565 964,93 |
| Провиденский городской округ |
| Поселок городского типа Провидения |
| 1 | Полярная | 10 | 14 900 847,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 297,60 | 14 765 544,80 | 0,00 | 0,00 | 1 | 135 302,51 |
| 2 | Полярная | 25 | 3 868 462,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 373,40 | 3 661 216,40 | 0,00 | 0,00 | 1 | 207 246,03 |
| Итого по Поселку городского типа Провидения | 18 769 309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 671,00 | 18 426 761,20 | 0,00 | 0,00 | 2 | 342 548,54 |
| Итого по городскому округу Провидение | 18 769 309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 671,00 | 18 426 761,20 | 0,00 | 0,00 | 2 | 342 548,54 |
| Городской округ Эгвекинот |
| село Рыркайпий |
| 1 | Солнечная | 3 | 461 192,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 461 192,81 |
| 2 | Строительная | 3 | 4 326 711,08 | 0,00 | 823,70 | 3 762 117,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 564 593,92 |
| 3 | Строительная | 15 | 451 277,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 451 277,61 |
| 4 | Транспортная | 22 | 451 896,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 451 896,78 |
| 5 | Транспортная | 24 | 404 669,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 404 669,62 |
| Итого по селу Рыркайпий | 6 095 747,90 | 0,00 | 823,70 | 3 762 117,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 2 333 630,74 |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | 6 095 747,90 | 0,00 | 823,70 | 3 762 117,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 2 333 630,74 |
| Чукотский муниципальный район |
| сельское поселение Лаврентия |
| 1 | Дежнева | 2 | 593 477,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 593 477,15 |
| 2 | Дежнева | 31 | 1 112 018,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 112 018,50 |
| 3 | Дежнева | 41 | 886 831,82 | 768 126,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 118 705,13 |
| 4 | Сычева | 17 | 1 203 235,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 203 235,84 |
| 5 | Советская | 29 | 465 634,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 465 634,32 |
| Итого по сельскому поселению Лаврентия | 4 261 797,63 | 768 126,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3 493 070,94 |
| сельское поселение Лорино |
| 1 | Гагарина | 13 | 514 463,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 514 463,19 |
| 2 | Гагарина | 14 | 435 014,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 435 014,76 |
| 3 | Гагарина | 15 | 442 388,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 442 388,88 |
| 4 | Ленина | 4 | 366 132,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 366 132,01 |
| 5 | Ленина | 11 | 441 025,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 441 025,86 |
| 6 | Ленина | 11а | 441 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 441 233,70 |
| 7 | Челюскинцев | 10 | 152 547,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 152 547,64 |
| 8 | Челюскинцев | 12 | 96 650,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 96 650,22 |
| Итого по сельскому поселению Лорино | 2 889 456,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 2 889 456,26 |
| Итого по Чукотскому муниципальному району | 7 150 653,89 | 768 126,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 6 382 527,20 |
| Итого за 2018-2019 годы | 199 707 413,91 | 14 974 640,13 | 7 492,10 | 86 006 008,80 | 0 | 0 | 16 540,40 | 80 192 100,01 | 588,70 | 912 834,59 | 58 | 17 621 830,38 |

| III. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Чукотскому автонмоному округу: | 159 084,18 | 6 393,00 | - | - | - | 108 | 108 | - | - | - | 299 412 476,91 | 299 412 476,91 |
| 2017 год |
| 1 | Итого по городскому округу Анадырь. | 70 730,96 | 2 901 |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  | 85 119 641,00 | 85 119 641,00 |
| 2 | Итого по городскому Анадырскому муниципальному району. | 6 004,50 | 195 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 12 393 026,00 | 12 393 026,00 |
| 3 | Итого по Билибинскому муниципальному району. | 276,50 | 11 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 104 041,00 | 104 041,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Певек. | 836,10 | 37 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 534 270,00 | 534 270,00 |
| 5 | Итого по Провиденскому городскому округу. | 586,60 | 24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 507 295,00 | 1 507 295,00 |
| 6 | Итого по городскому округу Эгвекинот. | 1 238,90 | 29 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 46 790,00 | 46 790,00 |
| Итого за 2017 год | 79 673,56 | 3 197 | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | 99 705 063,00 | 99 705 063,00 |
| 2018-2019 годы |
| 1 | Итого по городскому округу Анадырь. | 29 057,12 | 1 045 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 90 110 954,74 | 90 110 954,74 |
| 2 | Итого по городскому Анадырскому муниципальному району. | 18 626,50 | 758 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 51 322 295,54 | 51 322 295,54 |
| 3 | Итого по Билибинскому муниципальному району. | 7 655,60 | 280 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 4 127 610,49 | 4 127 610,49 |
| 4 | Итого по городскому округу Певек. | 4 151,90 | 172 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 22 130 841,60 | 22 130 841,60 |
| 5 | Итого по Провиденскому городскому округу. | 3 845,00 | 96 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 18 769 309,74 | 18 769 309,74 |
| 6 | Итого по городскому округу Эгвекинот. | 4 505,50 | 151 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6 095 747,90 | 6 095 747,90 |
| 7 | Итого по Чукотскому муниципальному району. | 11 569,00 | 694 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 7 150 653,89 | 7 150 653,89 |
| Итого за 2018-2019 годы | 79 410,62 | 3 196,00 | - | - | - | 64 | 64 | - | - | - | 199 707 413,91 | 199 707 413,91 |

».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

| Подготовил: | В.Б. Ковальский |
| --- | --- |
| Согласовано: | А.Ш. Мингазов Д.С. Ермаков А.А. Калинова О.С. Кузьменко Л.П. Шадрина В.А. Ткаченко О.В. Коновалова А.П. Медведева |
| Разослано: дело, ГГПУ, ОУ, Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, Администрации муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа, Счётная палата Чукотского автономного округа |