ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от |  | № |  | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменения в Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2017 года № 93-рп

В целях уточнения некоторых положений краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы»:

- Внести в Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2017 года № 93-рп «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы» следующее изменение:

приложение изложить в следующей редакции:

# «Приложение

# к Распоряжению Правительства

# Чукотского автономного округа

# от 2 марта 2017 года № 93-рп

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы

I. Реестр многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014 - 2043 годы» на 2017 - 2019 годы

| N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ | за счет средств окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв м | кв м | кв м | чел | руб | руб | руб | руб | руб | руб/кв м | руб/кв м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Чукотскому автономному округу: | Х | Х | Х | Х | Х | 228 310.39 | 185 731.74 | 119 972.11 | 9 252 | 219 135 407.14 | 0.00 | 0.00 | 75 541 109.00 | 143 594 298.14 | Х | Х | Х |
| 2017 год |
| Городской округ Анадырь |
| 1 | Колхозная 1 | 2002 | 2010 | Панельный | 3 | 2 | 1 376.70 | 1 250.90 | 465.80 | 81 | 2 390 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 390 000.00 | 1 910.62 | 5 227.00 | IV квартал 2017 года |
| 2 | Отке 10 | 1959 | 2007 | брусчатый | 2 | 1 | 510.90 | 355.10 | 285.40 | 16 | 65 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 510.00 | 184.48 | 8 813.00 | IV квартал 2017 года |
| 3 | Отке 12 | 1956 | 2007 | брусчатый | 2 | 1 | 533.03 | 290.73 | 181.40 | 29 | 65 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 510.00 | 225.33 | 8 813.00 | IV квартал 2017 года |
| 4 | Отке 24а | 1972 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 121.40 | 1 545.10 | 1 460.30 | 71 | 2 330 392.00 | 0.00 | 0.00 | 2 330 392.00 | 0.00 | 1 508.25 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 5 | Отке 26а | 1974 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 210.50 | 1 572.10 | 1 459.40 | 74 | 4 693 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 693 268.00 | 2 985.35 | 12 752.00 | IV квартал 2017 года |
| 6 | Отке 30 | 1977 | 2004 | Панельный | 5 | 2 | 2 146.40 | 1 563.40 | 1 563.40 | 60 | 2 167 985.00 | 0.00 | 0.00 | 2 167 985.00 | 0.00 | 1 386.71 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 7 | Отке 32 | 1974 | 2004 | Панельный | 5 | 2 | 2 071.30 | 1 495.60 | 1 183.20 | 76 | 2 190 387.00 | 0.00 | 0.00 | 2 190 387.00 | 0.00 | 1 464.55 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 8 | Отке 34 | 1973 | 2004 | Панельный | 5 | 2 | 2 089.50 | 1 509.00 | 1 382.80 | 72 | 2 473 683.00 | 0.00 | 0.00 | 2 473 683.00 | 0.00 | 1 639.29 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 9 | Отке 35 | 1977 | 2013 | Панельный | 5 | 2 | 2 180.00 | 1 875.30 | 1 453.90 | 102 | 2 496 758.00 | 0.00 | 0.00 | 2 496 758.00 | 0.00 | 1 331.39 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 10 | Отке 38 | 1976 | 2010 | Панельный | 5 | 2 | 2 152.40 | 1 920.80 | 1 689.10 | 89 | 2 409 930.00 | 0.00 | 0.00 | 2 409 930.00 | 0.00 | 1 254.65 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 11 | Рультытегина 2а | 1972 | 2008 | Блочный | 4 | 2 | 1 413.10 | 1 267.40 | 999.80 | 51 | 1 145 861.00 | 0.00 | 0.00 | 1 145 861.00 | 0.00 | 904.10 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 12 | Рультытегина 2б | 1973 | 2008 | Блочный | 4 | 2 | 1 422.00 | 1 237.60 | 921.10 | 100 | 1 005 947.00 | 0.00 | 0.00 | 1 005 947.00 | 0.00 | 812.82 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 13 | Рультытегина 13 | 1977 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 193.22 | 1 606.62 | 603.80 | 81 | 2 724 963.00 | 0.00 | 0.00 | 2 724 963.00 |  | 1 696.08 | 5 227.00 | IV квартал 2017 года |
| 14 | Рультытегина 15 | 1976 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 122.50 | 1 543.40 | 1 332.50 | 60 | 2 364 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 364 244.00 | 1 531.84 | 5 227.00 | IV квартал 2017 года |
| 15 | Рультытегина 21 | 2009 | 0 | Панельный | 5 | 2 | 2 548.20 | 2 155.40 | 2 124.20 | 71 | 3 837 432.00 | 0.00 | 0.00 | 3 837 432.00 | 0.00 | 1 780.38 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 16 | Беринга 2 | 1982 | 2006 | Панельный | 5 | 2 | 2 075.90 | 1 558.50 | 458.40 | 101 | 2 205 555.00 | 0.00 | 0.00 | 2 205 555.00 | 0.00 | 1 415.18 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 17 | Беринга 4 | 1983 | 2006 | Панельный | 5 | 2 | 2 151.50 | 1 952.50 | 740.00 | 124 | 1 792 590.00 | 0.00 | 0.00 | 1 792 590.00 | 0.00 | 918.10 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 18 | Беринга 6 | 1985 | 2013 | Панельный | 5 | 2 | 2 133.20 | 1 587.50 | 862.60 | 82 | 2 176 413.00 | 0.00 | 0.00 | 2 176 413.00 | 0.00 | 1 370.97 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 19 | Беринга 16 | 1994 | 2003 | Панельный | 5 | 2 | 2 706.50 | 2 463.20 | 1 995.40 | 94 | 2 940 147.00 | 0.00 | 0.00 | 2 940 147.00 | 0.00 | 1 193.63 | 5 227.00 | IV квартал 2017 года |
| 20 | Ленина 27 | 1966 | 2012 | Блочный | 3 | 3 | 1 617.90 | 1 500.30 | 959.40 | 88 | 1 957 879.00 | 0.00 | 0.00 | 1 957 879.00 | 0.00 | 1 304.99 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 21 | Ленина 29 | 1969 | 2003 | Блочный | 4 | 2 | 1 429.70 | 1 297.70 | 930.80 | 61 | 1 950 893.00 | 0.00 | 0.00 | 1 950 893.00 | 0.00 | 1 503.35 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 22 | Ленина 30 | 1962 | 2006 | Блочный | 2 | 2 | 395.40 | 361.90 | 222.90 | 18 | 724 663.00 | 0.00 | 0.00 | 724 663.00 | 0.00 | 2 002.38 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 23 | Ленина 31 | 1974 | 2010 | Блочный | 4 | 2 | 1 487.10 | 1 320.80 | 1 051.20 | 68 | 1 959 082.00 | 0.00 | 0.00 | 1 959 082.00 | 0.00 | 1 483.25 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 24 | Ленина 33 | 1970 | 2010 | Блочный | 4 | 2 | 1 367.50 | 1 250.90 | 859.30 | 72 | 1 891 309.00 | 0.00 | 0.00 | 1 891 309.00 | 0.00 | 1 511.96 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 25 | Ленина 39 | 1971 | 2010 | Блочный | 5 | 2 | 1 733.80 | 1 374.30 | 1 118.10 | 74 | 4 020 193.00 | 0.00 | 0.00 | 4 020 193.00 | 0.00 | 2 925.27 | 12 812.00 | IV квартал 2017 года |
| 26 | Ленина 41 | 1971 | 2012 | Блочный | 5 | 2 | 1 663.30 | 1 410.60 | 1 094.10 | 92 | 3 848 332.00 | 0.00 | 0.00 | 3 848 332.00 | 0.00 | 2 728.15 | 12 812.00 | IV квартал 2017 года |
| 27 | Ленина 43 | 1975 | 2003 | Блочный | 5 | 2 | 2 106.81 | 1 773.11 | 1 186.67 | 98 | 3 443 600.00 | 0.00 | 0.00 | 3 443 600.00 | 0.00 | 1 942.12 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 28 | Ленина 45 | 1976 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 126.70 | 1 564.20 | 1 171.80 | 88 | 2 258 862.00 | 0.00 | 0.00 | 2 258 862.00 | 0.00 | 1 444.10 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 29 | Ленина 47 | 1978 | 2009 | Панельный | 5 | 3 | 4 213.20 | 3 254.20 | 2 881.70 | 147 | 3 442 977.00 | 0.00 | 0.00 | 3 442 977.00 | 0.00 | 1 058.01 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 30 | Полярная 8а | 1988 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 393.30 | 2 148.90 | 1 793.10 | 102 | 2 650 251.00 | 0.00 | 0.00 | 2 650 251.00 | 0.00 | 1 233.31 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 31 | Полярная 10а | 1983 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 123.90 | 1 926.70 | 1 733.90 | 79 | 1 743 695.00 | 0.00 | 0.00 | 1 743 695.00 | 0.00 | 905.02 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 32 | Полярная 12а | 1981 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 027.80 | 1 723.80 | 952.60 | 90 | 1 850 960.00 | 0.00 | 0.00 | 1 850 960.00 | 0.00 | 1 073.77 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 33 | Полярная 14а | 1986 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 425.00 | 2 149.00 | 1 720.80 | 91 | 2 495 232.00 | 0.00 | 0.00 | 2 495 232.00 | 0.00 | 1 161.11 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 34 | Полярная 18 | 1992 | 2009 | Панельный | 5 | 1 | 1 173.10 | 1 053.10 | 902.40 | 51 | 1 956 871.00 | 0.00 | 0.00 | 1 956 871.00 | 0.00 | 1 858.20 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 35 | Полярная 20 | 1992 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 725.10 | 2 296.50 | 2 296.50 | 96 | 3 742 763.00 | 0.00 | 0.00 | 3 742 763.00 | 0.00 | 1 629.77 | 6 200.00 | IV квартал 2017 года |
| 36 | Южная 17 | 1990 | 2004 | Панельный | 5 | 3 | 3 563.10 | 3 245.20 | 3 082.10 | 152 | 3 705 504.00 | 0.00 | 0.00 | 3 705 504.00 | 0.00 | 1 141.84 | 5 227.00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по городскому округу Анадырь | Х | Х | Х | Х | Х | 70 730.96 | 58 401.36 | 45 119.87 | 2 901 | 85 119 641.00 | 0.00 | 0.00 | 75 541 109.00 | 9 578 532.00 | Х | Х | Х |
| Анадырский муниципальный район |
| поселок городского типа Беринговский |
| 1 | Мандрикова 16 | 1983 | 2014 | Блочный | 5 | 2 | 1 708.70 | 1 480.70 | 357.20 | 50 | 8 080 596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 080 596.00 | 5 457.28 | 7 850.00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по поселку городского типа Беринговский | Х | Х | Х | Х | Х | 1 708.70 | 1 480.70 | 357.20 | 50 | 8 080 596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 080 596.00 | Х | Х | Х |
| поселок городского типа Угольные Копи |
| 1 | Портовая 14 | 1985 | 2013 | Панельный | 5 | 2 | 2 152.50 | 1 923.10 | 1 305.70 | 75 | 2 189 056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 189 056.00 | 1 138.30 | 5 312.00 | IV квартал 2017 года |
| 2 | Портовая 8 | 1975 | 2011 | Панельный | 5 | 2 | 2 143.30 | 1 920.70 | 1 398.20 | 70 | 2 123 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 123 374.00 | 1 105.52 | 12 972.00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по поселку городского типа Угольные Копи | Х | Х | Х | Х | Х | 4 295.80 | 3 843.80 | 2 703.90 | 145 | 4 312 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 312 430.00 | Х | Х | Х |
| Итого по Анадырскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 6 004.50 | 5 324.50 | 3 061.10 | 195 | 12 393 026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 393 026.00 | Х | Х | Х |
| Билибинский муниципальный район |
| село Илирней |
| 1 | Набережная 9 | 1965 | 0 | Брусчатый | 1 | 1 | 115.20 | 97.50 | 0.00 | 3 | 52 020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 020.00 | 533.54 | 32 044.00 | IV квартал 2017 года |
| 2 | Набережная 10 | 1965 | 2013 | Брусчатый | 1 | 1 | 161.30 | 161.30 | 0.00 | 8 | 52 021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 021.00 | 322.51 | 21 704.00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по селу Илирней | Х | Х | Х | Х | Х | 276.50 | 258.80 | 0.00 | 11 | 104 041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 041.00 | Х | Х | Х |
| Итого по Билибинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 276.50 | 258.80 | 0.00 | 11 | 104 041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 041.00 | Х | Х | Х |
| Городской округ Певек |
| село Рыткучи |
| 1 | Советская 10 | 1980 | 0 | Брусчатый | 2 | 3 | 836.10 | 746.50 | 0.00 | 37 | 534 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534 270.00 | 715.70 | 39 856.00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по селу Рыткучи | Х | Х | Х | Х | Х | 836.10 | 746.50 | 0.00 | 37 | 534 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534 270.00 | Х | Х | Х |
| Итого по городскому округу Певек | Х | Х | Х | Х | Х | 836.10 | 746.50 | 0.00 | 37 | 534 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534 270.00 | Х | Х | Х |
| Провиденский городской округ |
| поселок городского типа Провидения |
| 1 | Набережная Дежнева 47/1 | 1958 | 2004 | Блочный | 2 | 1 | 586.60 | 427.20 | 326.80 | 24 | 1 507 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 507 295.00 | 3 528.31 | 5 331.00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по поселку городского типа Проведения | Х | Х | Х | Х | Х | 586.60 | 427.20 | 326.80 | 24 | 1 507 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 507 295.00 | Х | Х | Х |
| Итого по Провиденскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 586.60 | 427.20 | 326.80 | 24 | 1 507 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 507 295.00 | Х | Х | Х |
| Городской округ Эгвекинот |
| село Рыркайпий |
| 1 | Строительная 3 | 1978 | 2006 | брусчатый | 2 | 3 | 1 238.90 | 1 007.50 | 207.30 | 29 | 46 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 790.00 | 46.44 | 9 568.00 | IV квартал 2017 года |
| Итого по селу Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 1 238.90 | 1 007.50 | 207.30 | 29 | 46 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 790.00 | Х | Х | Х |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 1 238.90 | 1 007.50 | 207.30 | 29 | 46 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 790.00 | Х | Х | Х |
| Итого за 2017 год | Х | Х | Х | Х | Х | 79 673.56 | 66 165.86 | 48 715.07 | 3197 | 99 705 063.00 | 0.00 | 0.00 | 75 541 109.00 | 24 163 954.00 | Х | Х | Х |
| 2018 год |
| Городской округ Анадырь |
| 1 | Беринга 2 | 1982 | 2017 | Панельный | 5 | 2 | 2 075.90 | 1 558.50 | 458.40 | 101 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 96.25 | 1 325.00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Беринга 8 | 1985 | 2007 | Панельный | 5 | 2 | 2 081.30 | 1 881.10 | 1 418.30 | 108 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 79.74 | 1 325.00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Горького 2 | 1977 | 2008 | Панельный | 5 | 2 | 2 148.70 | 1 560.40 | 1 382.90 | 76 | 2 004 278.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 004 278.09 | 1 284.46 | 5 227.00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Колхозная 3 | 2002 | 2008 | Панельный | 3 | 2 | 1 327.80 | 1 193.70 | 351.20 | 56 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 125.66 | 1 325.00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Ленина 29 | 1969 | 2017 | Блочный | 4 | 2 | 1 429.70 | 1 297.70 | 930.80 | 61 | 1 585 103.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 585 103.02 | 1 221.47 | 5 257.00 | IV квартал 2018 года |
| 6 | Ленина 40Б | 1968 | 2013 | Блочный | 4 | 2 | 1 312.60 | 970.40 | 435.00 | 52 | 1 377 302.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 377 302.66 | 1 419.31 | 5 257.00 | IV квартал 2018 года |
| 7 | Ленина 46Б | 1973 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 097.70 | 1 554.00 | 1 233.40 | 100 | 2 244 438.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 244 438.04 | 1 444.30 | 5 227.00 | IV квартал 2018 года |
| 8 | Ленина 51 | 1982 | 2008 | Панельный | 5 | 2 | 2 152.40 | 1 556.20 | 1 309.00 | 78 | 1 966 718.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 966 718.18 | 1 263.80 | 5 227.00 | IV квартал 2018 года |
| 9 | Ленина 53 | 1981 | 2008 | Панельный | 5 | 2 | 2 144.10 | 1 918.20 | 1 505.40 | 94 | 1 798 252.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 798 252.05 | 937.47 | 5 227.00 | IV квартал 2018 года |
| 10 | Ленина 63 | 1985 | 2008 | Панельный | 5 | 2 | 2 139.90 | 1 733.70 | 1 342.30 | 99 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 86.52 | 1 325.00 | IV квартал 2018 года |
| 11 | Отке 17 | 1980 | 2006 | Панельный | 5 | 2 | 2 950.90 | 2 141.20 | 1 664.00 | 54 | 126 729.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126 729.92 | 59.19 | 1 325.00 | IV квартал 2018 года |
| 12 | Отке 41 | 1990 | 2011 | Панельный | 5 | 2 | 2 678.20 | 2 133.60 | 1 973.80 | 103 | 2 220 812.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 220 812.95 | 1 040.88 | 5 227.00 | IV квартал 2018 года |
| 13 | Отке 50 | 1988 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 065.60 | 1 546.60 | 1 001.10 | 81 | 1 947 432.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 947 432.56 | 1 259.17 | 5 227.00 | IV квартал 2019 года |
| 14 | Отке 56 | 1982 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 098.20 | 1 264.20 | 158.00 | 56 | 801 059.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801 059.13 | 633.65 | 9 614.00 | IV квартал 2018 года |
| 15 | Полярная 22 | 1990 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 389.30 | 1 875.70 | 1 505.00 | 80 | 2 144 434.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 144 434.81 | 1 143.27 | 7 525.00 | IV квартал 2018 года |
| 16 | Рультытегина 15 | 1976 | 2017 | Панельный | 5 | 2 | 2 122.80 | 1 543.60 | 1 332.50 | 60 | 109 445.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 445.40 | 70.90 | 1 325.00 | IV квартал 2018 года |
| 17 | Строителей 5 | 1983 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 1 462.52 | 1 364.22 | 146.86 | 70 | 2 059 599.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 059 599.75 | 1 509.73 | 5 227.00 | IV квартал 2018 года |
| 18 | Энергетиков 28 | 1985 | 2010 | Панельный | 5 | 2 | 2 004.40 | 1 801.60 | 1 495.80 | 80 | 1 790 088.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 790 088.35 | 993.61 | 5 227.00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по городскому округу Анадырь | Х | Х | Х | Х | Х | 36 682.02 | 28 894.62 | 19 643.76 | 1 409 | 22 775 694.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 775 694.91 | Х | Х | Х |
| Анадырский муниципальный район |
| поселок городского типа Беринговский |
| 1 | Мандрикова 24 | 1991 | 2010 | Блочный | 5 | 4 | 3 559.20 | 3 128.30 | 1 281.80 | 122 | 13 005 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 005 522.00 | 4 157.38 | 7 850.00 | IV квартал 2019 года |
| Итого по поселку городского типа Беринговский | Х | Х | Х | Х | Х | 3 559.20 | 3 128.30 | 1 281.80 | 122 | 13 005 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 005 522.00 | Х | Х | Х |
| поселок городского типа Угольные Копи |
| 1 | Октябрьская 18 | 1975 | 2016 | Панельный | 5 | 2 | 2 139.80 | 1 875.20 | 1 491.40 | 93 | 1 504 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 504 795.00 | 802.47 | 6 335.00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Первомайская 1 | 1980 | 0 | Панельный | 5 | 2 | 2 145.80 | 1 557.40 | 1 233.60 | 90 | 1 767 191.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 767 191.32 | 1 134.71 | 5 312.00 | IV квартал 2019 года |
| 3 | Первомайская 5 | 1984 | 2013 | Панельный | 5 | 2 | 2 149.30 | 1 741.70 | 1 603.80 | 103 | 1 831 674.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 831 674.50 | 1 051.66 | 5 312.00 | IV квартал 2019 года |
| 4 | Полярная 3 | 1993 | 2014 | Панельный | 3 | 2 | 1 406.10 | 1 274.60 | 682.30 | 56 | 1 145 494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 145 494.00 | 898.71 | 6 335.00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Портовая 8 | 1975 | 2011 | Панельный | 5 | 2 | 2 143.30 | 1 557.60 | 1 290.10 | 70 | 2 107 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 107 143.00 | 1 352.81 | 6 335.00 | IV квартал 2018 года |
| 6 | Портовая 8а | 1977 | 2011 | Панельный | 5 | 2 | 2 160.40 | 1 855.30 | 1 824.00 | 84 | 1 694 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 694 295.00 | 913.22 | 6 335.00 | IV квартал 2018 года |
| 7 | Портовая 22 | 1987 | 2014 | Панельный | 5 | 2 | 2 101.00 | 1 543.50 | 1 375.40 | 89 | 2 018 997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 018 997.00 | 1 308.06 | 6 335.00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по поселку городского типа Угольные Копи | Х | Х | Х | Х | Х | 14 245.70 | 11 405.30 | 9 500.60 | 585 | 12 069 589.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 069 589.82 | Х | Х | Х |
| село Алькатваам |
| 1 | Гагарина 16 | 1981 | 2009 | Брусчатый | 2 | 3 | 821.60 | 730.70 | 0.00 | 51 | 5 699 052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 699 052.00 | 7 799.44 | 10 944.00 | IV квартал 2019 года |
| Итого по селу Алькатваам | Х | Х | Х | Х | Х | 821.60 | 730.70 | 0.00 | 51 | 5 699 052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 699 052.00 | Х | Х | Х |
| Итого по Анадырскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 18 626.50 | 15 264.30 | 10 782.40 | 758 | 30 774 163.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 774 163.82 | Х | Х | Х |
| Билибинский муниципальный район |
| город Билибино |
| 1 | Курчатова 10 | 1973 | 2006 | Блочный | 5 | 4 | 3 751.00 | 2 656.00 | 1 157.80 | 113 | 1 113 296.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 113 296.56 | 419.16 | 1 355.00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Мандрикова 1 | 1970 | 2010 | Блочный | 3 | 2 | 1 012.00 | 822.60 | 326.00 | 29 | 600 382.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600 382.90 | 729.86 | 1 355.00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по городу Билибино | Х | Х | Х | Х | Х | 4 763.00 | 3 478.60 | 1 483.80 | 142 | 1 713 679.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 713 679.46 | Х | Х | Х |
| село Анюйск |
| 1 | Проезд Билибинский 10 | 1984 | 0 | Брусчатый | 1 | 1 | 204.60 | 204.60 | 66.50 | 6 | 201 353.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 353.22 | 984.13 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Проезд Билибинский 12 | 1974 | 0 | Брусчатый | 1 | 1 | 243.10 | 243.10 | 0.00 | 16 | 233 558.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233 558.63 | 960.75 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Проезд Билибинский 14 | 1980 | 0 | Брусчатый | 1 | 3 | 279.90 | 148.90 | 55.30 | 11 | 239 289.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239 289.36 | 1 607.05 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Юбилейная 15 | 1968 | 0 | Брусчатый | 2 | 1 | 429.50 | 387.90 | 103.90 | 18 | 328 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328 379.32 | 846.56 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по селу Анюйск | Х | Х | Х | Х | Х | 1 157.10 | 984.50 | 225.70 | 51 | 1 002 580.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 002 580.53 | Х | Х | Х |
| село Островное |
| 1 | 50лет Советской Власти | 1969 | 0 | Брусчатый | 2 | 1 | 371.20 | 345.00 | 0.00 | 24 | 299 954.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299 954.89 | 869.43 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Анюйская 5 | 1981 | 2016 | Брусчатый | 2 | 2 | 768.00 | 676.00 | 46.90 | 41 | 648 487.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648 487.79 | 959.30 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Есенина 3 | 1973 | 0 | Брусчатый | 2 | 2 | 596.30 | 530.50 | 0.00 | 22 | 462 907.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462 907.82 | 872.59 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по селу Островное | Х | Х | Х | Х | Х | 1 735.50 | 1 551.50 | 46.90 | 87 | 1 411 350.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 411 350.50 | Х | Х | Х |
| Итого по Билибинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 7 655.60 | 6 014.60 | 1 756.40 | 280 | 4 127 610.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 127 610.49 | Х | Х | Х |
| Городской округ Певек |
| село Айон |
| 1 | Северная 5 | 1973 | 0 | Брусчатый | 2 | 1 | 356.90 | 322.80 | 0.00 | 11 | 283 303.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283 303.18 | 877.64 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Северная 7 | 1971 | 0 | Брусчатый | 2 | 1 | 354.20 | 322.20 | 0.00 | 12 | 281 748.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281 748.59 | 874.45 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Северная 9 | 1970 | 0 | Брусчатый | 2 | 1 | 363.70 | 294.80 | 0.00 | 12 | 277 542.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277 542.05 | 941.46 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Северная 12 | 1958 | 0 | Брусчатый | 1 | 3 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 4 | 65 055.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 055.81 | 1 031.00 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по селу Айон | Х | Х | Х | Х | Х | 1 137.90 | 1 002.90 | 0.00 | 39 | 907 649.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907 649.63 | Х | Х | Х |
| село Рыткучи |
| 1 | Мира 6 | 1961 | 0 | Брусчатый | 1 | 1 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | 4 | 106 686.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 686.63 | 969.00 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Мира 7 | 1961 | 0 | Брусчатый | 1 | 1 | 104.20 | 104.20 | 0.00 | 4 | 100 571.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 571.13 | 965.17 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Мира 12 | 1964 | 2007 | Брусчатый | 2 | 1 | 336.00 | 310.00 | 0.00 | 15 | 266 709.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266 709.16 | 860.35 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Озерная 3 | 1973 | 2007 | Брусчатый | 2 | 1 | 343.80 | 317.80 | 0.00 | 22 | 267 135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267 135.68 | 840.58 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Озерная 5 | 1967 | 2007 | Брусчатый | 2 | 1 | 330.00 | 303.90 | 0.00 | 13 | 263 943.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263 943.51 | 868.52 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 6 | Советская 3 | 1958 | 0 | Брусчатый | 1 | 1 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 3 | 108 012.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 012.32 | 964.40 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 7 | Советская 10 | 1980 | 0 | Брусчатый | 2 | 3 | 836.10 | 746.50 | 0.00 | 37 | 18 417 951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 417 951.00 | 24 672.41 | 34 772.00 | IV квартал 2018 года |
| 8 | Советская 16 | 1985 | 0 | Брусчатый | 2 | 3 | 841.80 | 752.20 | 0.00 | 35 | 545 256.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545 256.87 | 724.88 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по селу Рыткучи | Х | Х | Х | Х | Х | 3 014.00 | 2 756.70 | 0.00 | 133 | 20 076 266.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 076 266.30 | Х | Х | Х |
| Итого по городскому округу Певек | Х | Х | Х | Х | Х | 4 151.90 | 3 759.60 | 0.00 | 172 | 20 983 915.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 983 915.93 | Х | Х | Х |
| Провиденский городской округ |
| поселок городского типа Провидения |
| 1 | Полярная 10 | 1981 | 2012 | Панельный | 5 | 3 | 3 198.10 | 2 337.80 | 1 355.80 | 74 | 135 302.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135 302.51 | 57.88 | 1 325.00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Полярная 25 | 1947 | 2004 | Брусчатый | 2 | 2 | 646.90 | 590.90 | 74.30 | 22 | 3 841 057.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 841 057.49 | 6 500.35 | 7 467.00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по поселку городского типа Проведения | Х | Х | Х | Х | Х | 3 845.00 | 2 928.70 | 1 430.10 | 96 | 3 976 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 976 360.00 | Х | Х | Х |
| Итого по Провиденскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 3 845.00 | 2 928.70 | 1 430.10 | 96 | 3 976 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 976 360.00 | Х | Х | Х |
| Городской округ Эгвекинот |
| село Рыркайпий |
| 1 | Солнечная 3 | 1988 | 2009 | Брусчатый | 2 | 2 | 943.40 | 817.20 | 96.00 | 35 | 461 192.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461 192.81 | 564.36 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Строительная 3 | 1978 | 2006 | Брусчатый | 2 | 3 | 1 238.90 | 1 007.50 | 207.30 | 29 | 564 593.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564 593.92 | 560.39 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Строительная 15 | 1991 | 2009 | Брусчатый | 2 | 2 | 844.00 | 752.40 | 294.70 | 26 | 451 277.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451 277.61 | 599.78 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Транспортная 22 | 1985 | 2009 | Брусчатый | 2 | 2 | 936.10 | 786.40 | 144.00 | 30 | 451 896.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451 896.78 | 574.64 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Транспортная 24 | 1970 | 2012 | Брусчатый | 2 | 2 | 543.10 | 500.80 | 51.10 | 31 | 404 669.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404 669.62 | 808.05 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по селу Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505.50 | 3 864.30 | 793.10 | 151 | 2 333 630.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 333 630.74 | Х | Х | Х |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505.50 | 3 864.30 | 793.10 | 151 | 2 333 630.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 333 630.74 | Х | Х | Х |
| Чукотский муниципальный район |
| село Лаврентия |
| 1 | Дежнева 2 | 1986 | 2007 | Блочный | 3 | 2 | 1 741.50 | 1 138.60 | 0.00 | 87 | 593 477.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593 477.15 | 521.23 | 1 355.00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Дежнева 31 | 1984 | 2007 | Блочный | 5 | 4 | 1 663.10 | 1 294.30 | 680.90 | 101 | 1 112 018.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 112 018.50 | 859.17 | 1 355.00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Дежнева 41 | 1977 | 2010 | Блочный | 2 | 3 | 1 092.60 | 901.40 | 140.80 | 89 | 886 831.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886 831.82 | 983.84 | 1 355.00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Советская 29 | 1988 | 2010 | Блочный | 3 | 1 | 987.00 | 807.20 | 221.70 | 71 | 465 634.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465 634.32 | 576.85 | 1 355.00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Сычева 17 | 1987 | 2008 | Блочный | 5 | 4 | 1 684.70 | 1 345.70 | 826.40 | 122 | 1 203 235.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 203 235.84 | 894.13 | 1 355.00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по селу Лаврентия | Х | Х | Х | Х | Х | 7 168.90 | 5 487.20 | 1 869.80 | 470 | 4 261 197.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 261 197.63 | Х | Х | Х |
| село Лорино |
| 1 | Гагарина 13 | 1985 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 836.00 | 739.70 | 68.10 | 35 | 514 463.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514 463.19 | 695.50 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | Гагарина 14 | 1994 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 726.70 | 650.80 | 146.20 | 46 | 435 014.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435 014.76 | 668.43 | 1 355.00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | Гагарина 15 | 1994 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 741.60 | 663.20 | 223.90 | 29 | 442 388.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442 388.88 | 667.05 | 1 355.00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | Ленина 4 | 1969 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 578.90 | 516.50 | 207.60 | 39 | 366 132.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366 132.01 | 708.87 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | Ленина 11 | 1991 | 2009 | Деревянный | 2 | 2 | 584.30 | 509.10 | 69.80 | 26 | 441 025.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441 025.86 | 866.29 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 6 | Ленина 11а | 1991 | 2009 | Деревянный | 2 | 2 | 585.70 | 509.60 | 57.40 | 36 | 441 233.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441 233.70 | 865.84 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 7 | Челюскинцев 10 | 1958 | 0 | Деревянный | 1 | 4 | 248.10 | 105.60 | 0.00 | 9 | 152 547.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152 547.64 | 1 444.58 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| 8 | Челюскинцев 12 | 1958 | 0 | Деревянный | 1 | 4 | 98.80 | 98.80 | 0.00 | 4 | 96 650.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 650.22 | 978.24 | 1 271.00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по селу Лорино | Х | Х | Х | Х | Х | 4 400.10 | 3 793.30 | 773.00 | 224 | 2 889 456.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 889 456.26 | Х | Х | Х |
| Итого по Чукотскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 11 569.00 | 9 280.50 | 2 642.80 | 694 | 7 150 653.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 150 653.89 | Х | Х | Х |
| Итого за 2018 год | Х | Х | Х | Х | Х | 87 035.52 | 70 006.62 | 37 048.56 | 3 560 | 92 122 029.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92 122 029.78 | Х | Х | Х |
| 2019 год |
| Городской округ Анадырь |
| 1 | Береговая 2 | 1982 | 2006 | Панельный | 3 | 2 | 1 235.90 | 1 114.50 | 514.6 | 72 | 211 755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 755.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 2 | Береговая 2а | 1982 | 2016 | Панельный | 3 | 2 | 1 285.10 | 1 163.70 | 511.8 | 70 | 221 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 103.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 3 | Береговая 10 | 1984 | 2015 | Панельный | 3 | 2 | 1 393.40 | 1 248.60 | 373.3 | 73 | 237 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237 234.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 4 | Береговая 12 | 1985 | 2014 | Панельный | 3 | 2 | 1 425.90 | 1 281.10 | 465.1 | 67 | 243 409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243 409.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 5 | Беринга 2 | 1982 | 2017 | Панельный | 5 | 2 | 2 075.90 | 1 558.50 | 458.4 | 101 | 296 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296 115.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 6 | Беринга 4 | 1983 | 2017 | Панельный | 5 | 2 | 2 151.50 | 1 952.50 | 740 | 124 | 370 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370 975.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 7 | Беринга 8 | 1985 | 2007 | Панельный | 5 | 2 | 2 081.30 | 1 881.10 | 1418.3 | 108 | 357 409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357 409.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 10 | Горького 2 | 1977 | 2018 | Панельный | 5 | 2 | 2 148.70 | 1 560.40 | 1382.9 | 76 | 296 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296 476.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 8 | Горького 4 | 1978 | 2008 | Панельный | 5 | 2 | 2 151.90 | 1 565.80 | 1299 | 74 | 297 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297 502.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 9 | Горького 6 | 1991 | 2008 | Панельный | 5 | 2 | 2 385.30 | 2 106.90 | 1768.5 | 78 | 400 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400 311.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 11 | Колхозная 3 | 2002 | 2008 | Панельный | 3 | 2 | 1 327.60 | 1 250.90 | 351.2 | 56 | 237 671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237 671.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 12 | Ленина 10 | 1978 | 2010 | Панельный | 5 | 2 | 2 118.00 | 1 884.40 | 1433.6 | 103 | 358 036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358 036.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 13 | Ленина 12 | 1977 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 129.40 | 1 569.10 | 1332.8 | 75 | 298 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298 129.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 14 | Ленина 14 | 1980 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 102.70 | 1 552.40 | 1320.8 | 67 | 294 956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294 956.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 15 | Ленина 31 | 1974 | 2017 | Блочный | 4 | 2 | 1 487.10 | 1 320.80 | 1051.2 | 68 | 250 952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250 952.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 16 | Ленина 32а | 1967 | 2013 | Блочный | 3 | 2 | 1 119.80 | 1 009.60 | 750.9 | 37 | 191 824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191 824.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 17 | Ленина 32б | 1967 | 2013 | Блочный | 3 | 2 | 1 078.50 | 967.30 | 773.8 | 59 | 183 787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183 787.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 18 | Ленина 44а | 1969 | 2013 | Блочный | 4 | 2 | 1 433.30 | 1 002.80 | 887.1 | 48 | 190 532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 532.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 19 | Ленина 44б | 1969 | 2013 | Блочный | 4 | 2 | 1 498.50 | 1 164.30 | 305.3 | 68 | 221 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 217.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 20 | Ленина 50 | 1977 | 2011 | Панельный | 5 | 2 | 2 163.60 | 1 933.30 | 1743.2 | 90 | 367 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367 327.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 21 | Ленина 59 | 1979 | 2008 | Панельный | 5 | 2 | 1 962.00 | 1 443.60 | 524.9 | 93 | 274 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274 284.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 22 | Ленина 61 | 1982 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 060.96 | 1 643.26 | 913.88 | 98 | 312 219.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312 219.40 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 23 | Ленина 63 | 1985 | 2006 | Панельный | 5 | 2 | 2 139.90 | 1 733.70 | 1342.3 | 99 | 329 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329 403.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 24 | Отке 26б | 1988 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 389.30 | 2 107.90 | 1953 | 87 | 400 501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400 501.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 25 | Отке 30 | 1977 | 2017 | Панельный | 5 | 2 | 2 146.40 | 1 563.40 | 1563.4 | 60 | 297 046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297 046.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 26 | Отке 46 | 1978 | 2009 | Панельный | 5 | 2 | 2 268.10 | 1 574.70 | 846.6 | 88 | 299 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299 193.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 27 | Строителей 1а | 2004 | - | Блочный | 3 | 2 | 2 534.10 | 2 141.90 | 2141.9 | 106 | 406 961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406 961.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 28 | Строителей 1 | 2004 | - | Блочный | 3 | 2 | 2 585.40 | 2 134.10 | 1668.8 | 92 | 405 479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405 479.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 29 | Тевлянто 7 | 1974 | 2005 | Панельный | 5 | 2 | 2 226.55 | 1 549.20 | 1442.4 | 78 | 294 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294 348.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| 30 | Тевлянто 9 | 1974 | 2005 | Панельный | 5 | 2 | 2 058.20 | 1 234.20 | 1366.4 | 77 | 234 498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234 498.00 |  | 190.00 | IV квартал 2019 года |
| Итого по городскому округу Анадырь | Х | Х | Х | Х | Х | 57 164.31 | 46 213.96 | 32 645.38 | 2 392 | 8 780 652.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 780 652.40 | Х | Х | Х |
| Провиденский городской округ |
| поселок городского типа Провидения |
| 1 | Полярная 10 | 1981 | 2012 | Панельный | 5 | 3 | 3 198.10 | 2 337.80 | 1 355.80 | 74 | 14 765 544.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 765 544.80 | 6 316.00 | 6 316.00 | IV квартал 2019 года |
| Итого по поселку городского типа Проведения | Х | Х | Х | Х | Х | 3 198.10 | 2 337.80 | 1 355.80 | 74 | 14 765 544.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 765 544.80 | Х | Х | Х |
| Итого по Провиденскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 3 198.10 | 2 337.80 | 1 355.80 | 74 | 14 765 544.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 765 544.80 | Х | Х | Х |
| Городской округ Эгвекинот |
| село Рыркайпий |
| 1 | Строительная 3 | 1978 | 2006 | Брусчатый | 2 | 3 | 1 238.90 | 1 007.50 | 207.30 | 29 | 3 762 117.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 762 117.16 | 3 734.11 | 8 297.00 | IV квартал 2019 года |
| Итого по селу Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 1 238.90 | 1 007.50 | 207.30 | 29 | 3 762 117.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 762 117.16 | Х | Х | Х |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 1 238.90 | 1 007.50 | 207.30 | 29 | 3 762 117.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 762 117.16 | Х | Х | Х |
| Итого за 2019 год | Х | Х | Х | Х | Х | 61 601.31 | 49 559.26 | 34 208.48 | 2 495 | 27 308 314.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 308 314.36 | Х | Х | Х |

### II. Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 г N 108-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |
|  |  | руб | руб | кв м | руб | кв м | руб | кв м | руб | кв м | руб | кол-во | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по Чукотскому автономному округу: | 219 135 407.14 | 10 727 657.00 | 13 884.70 | 58 586 765.01 | 0 | 0 | 48 617.44 | 119 637 162.80 | 588.70 | 838 944.40 | 107 | 28 870 911.01 |
| 2017 год |
| городской округ Анадырь |
| 1 | Колхозная | 1 | 2 390 000.00 | 0.00 | 606.30 | 2 340 050.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 49 950.00 |
| 2 | Отке | 10 | 65 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 65 510.00 |
| 3 | Отке | 12 | 65 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 65 510.00 |
| 4 | Отке | 24а | 2 330 392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 308.00 | 2 330 392.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | Отке | 26А | 4 693 268.00 | 0.00 | 534.60 | 2 173 896.00 | 0 | 0 | 1 095.60 | 2 469 402.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 49 970.00 |
| 6 | Отке | 30 | 2 167 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 124.80 | 2 167 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | Отке | 32 | 2 190 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 928.60 | 2 190 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | Отке | 34 | 2 473 683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 958.40 | 2 473 683.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | Отке | 35 | 2 496 758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 143.50 | 2 496 758.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | Отке | 38 | 2 409 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 141.70 | 2 409 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | Рультытегина | 2а | 1 145 861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 930.20 | 1 145 861.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | Рультытегина | 2б | 1 005 947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 930.20 | 1 005 947.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | Рультытегина | 13 | 2 724 963.00 | 0.00 | 719.60 | 2 674 983.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 49 980.00 |
| 14 | Рультытегина | 15 | 2 364 244.00 | 0.00 | 514.70 | 2 314 274.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 49 970.00 |
| 15 | Рультытегина | 21 | 3 837 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 798.30 | 3 837 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | Беринга | 2 | 2 205 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 087.90 | 2 205 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | Беринга | 4 | 1 792 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 125.70 | 1 792 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | Беринга | 6 | 2 176 413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 322.40 | 2 176 413.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | Беринга | 16 | 2 940 147.00 | 0.00 | 702.90 | 2 890 157.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 49 990.00 |
| 20 | Ленина | 27 | 1 957 879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 892.80 | 1 957 879.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | Ленина | 29 | 1 950 893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 667.10 | 1 950 893.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | Ленина | 30 | 724 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 366.90 | 724 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ленина | 31 | 1 959 082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 852.40 | 1 959 082.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | Ленина | 33 | 1 891 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 664.80 | 1 891 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ленина | 39 | 4 020 193.00 | 0.00 | 454.20 | 2 003 168.00 | 0 | 0 | 1 111.70 | 1 967 065.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 49 960.00 |
| 26 | Ленина | 41 | 3 848 332.00 | 0.00 | 472.60 | 1 968 524.00 | 0 | 0 | 1 022.80 | 1 829 848.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 49 960.00 |
| 27 | Ленина | 43 | 3 443 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 700.60 | 3 443 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 28 | Ленина | 45 | 2 258 862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 267.10 | 2 258 862.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | Ленина | 47 | 3 442 977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 091.70 | 3 442 977.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30 | Полярная | 8а | 2 650 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 081.30 | 2 650 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 31 | Полярная | 10а | 1 743 695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 096.40 | 1 743 695.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 32 | Полярная | 12а | 1 850 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 985.00 | 1 850 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 33 | Полярная | 14а | 2 495 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 281.70 | 2 495 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34 | Полярная | 18 | 1 956 871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 957.50 | 1 956 871.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 35 | Полярная | 20 | 3 742 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 475.00 | 3 742 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 36 | Южная | 17 | 3 705 504.00 | 0.00 | 997.80 | 3 655 504.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 50 000.00 |
| Итого по городскому округу Анадырь | 85 119 641.00 | 0.00 | 5 002.70 | 20 020 556.00 | 0 | 0 | 32 410.10 | 64 568 285.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 530 800.00 |
| Анадырский муниципальный район |
| поселок городского типа Беринговский |
| 1 | Мандрикова | 16 | 8 080 596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 433.74 | 7 857 186.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 223 410.00 |
| Итого по поселку городского типа Беринговский | 8 080 596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 433.74 | 7 857 186.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 223 410.00 |
| поселок городского типа Угольные Копи |
| 1 | Портовая | 14 | 2 189 056.00 | 0.00 | 496.60 | 2 139 106.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 49 950.00 |
| 2 | Портовая | 8 | 2 123 374.00 | 0.00 | 508.30 | 2 073 384.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 49 990.00 |
| Итого по поселку городского типа Угольные Копи | 4 312 430.00 | 0.00 | 1 004.90 | 4 212 490.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 99 940.00 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району | 12 393 026.00 | 0.00 | 1 004.90 | 4 212 490.00 | 0 | 0 | 1 433.74 | 7 857 186.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 323 350.00 |
| Билибинский муниципальный район |
| село Илирней |
| 1 | Набережная | 9 | 52 020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 52 020.00 |
| 2 | Набережная | 10 | 52 021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 52 021.00 |
| Итого по селу Илирней | 104 041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 104 041.00 |
| Итого по Билибинскому муниципальному району | 104 041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 104 041.00 |
| Городской округ Певек |
| село Рыткучи |
| 1 | Советская | 10 | 534 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 534 270.00 |
| Итого по селу Рыткучи | 534 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 534 270.00 |
| Итого по городскому округу Певек | 534 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 534 270.00 |
| Провиденский городской округ |
| поселок городского типа Провидения |
| 1 | Набережная Дежнева | 47/1 | 1 507 295.00 | 0.00 | 385.00 | 1 458 245.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 49 050.00 |
| Итого по поселку городского типа Провидения | 1 507 295.00 | 0.00 | 385.00 | 1 458 245.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 49 050.00 |
| Итого по поселку городского типа Провидения | 1 507 295.00 | 0.00 | 385.00 | 1 458 245.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 49 050.00 |
| Городской округ Эгвекинот |
| село Рыркайпий |
| 1 | Строительная | 3 | 46 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 46 790.00 |
| Итого по селу Рыркайпий | 46 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 46 790.00 |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | 46 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 46 790.00 |
| Итого за 2017 год: | 99 705 063.00 | 0.00 | 6 392.60 | 25 691 291.00 | 0 | 0 | 33 843.84 | 72 425 471.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 1 588 301.00 |
| 2018 год |
| Городской округ Анадырь |
| 1 | Беринга | 2 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 150 000.00 |
| 2 | Беринга | 8 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 150 000.00 |
| 3 | Горького | 2 | 2 004 278.09 | 0.00 | 518.70 | 1 933 403.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 70 874.25 |
| 4 | Колхозная | 3 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 150 000.00 |
| 5 | Ленина | 29 | 1 585 103.02 | 0.00 | 469.20 | 1 527 154.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 57 948.03 |
| 6 | Ленина | 40Б | 1 377 302.66 | 0.00 | 459.90 | 1 329 891.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 47 410.92 |
| 7 | Ленина | 46Б | 2 244 438.04 | 0.00 | 519.10 | 2 174 694.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 69 744.01 |
| 8 | Ленина | 51 | 1 966 718.18 | 0.00 | 518.10 | 1 896 048.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 70 670.18 |
| 9 | Ленина | 53 | 1 798 252.05 | 0.00 | 508.20 | 1 717 698.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 80 553.32 |
| 10 | Ленина | 63 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 150 000.00 |
| 11 | Отке | 17 | 126 729.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 126 729.92 |
| 12 | Отке | 41 | 2 220 812.95 | 0.00 | 590.60 | 2 125 035.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 95 777.08 |
| 13 | Отке | 50 | 1 947 432.56 | 0.00 | 509.00 | 1 877 369.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 70 063.51 |
| 14 | Отке | 56 | 801 059.13 | 746 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 54 875.13 |
| 15 | Полярная | 22 | 2 144 434.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 510.70 | 2 047 452.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 96 982.81 |
| 16 | Рультытегина | 15 | 109 445.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 109 445.40 |
| 17 | Строителей | 5 | 2 059 599.75 | 0.00 | 500.50 | 1 995 035.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 64 564.72 |
| 18 | Энергетиков | 28 | 1 790 088.35 | 0.00 | 484.70 | 1 713 662.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 76 426.34 |
| Итого по городскому округу Анадырь | 22 775 694.91 | 746 184.00 | 5 078.00 | 18 289 993.29 | 0 | 0 | 1 510.70 | 2 047 452.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 1 692 065.62 |
| Анадырский муниципальный район |
| поселок городского типа Беринговский |
| 1 | Мандрикова | 24 | 13 005 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 432.60 | 12 758 083.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 247 439.00 |
| Итого по поселку городского типа Беринговский | 13 005 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 432.60 | 12 758 083.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 247 439.00 |
| поселок городского типа Угольные Копи |
| 1 | Октябрьская | 18 | 1 504 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 550.30 | 1 504 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Первомайская | 1 | 1 767 191.32 | 0.00 | 504.40 | 1 697 041.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 70 150.07 |
| 3 | Первомайская | 5 | 1 831 674.50 | 0.00 | 497.30 | 1 759 489.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 72 184.79 |
| 4 | Полярная | 3 | 1 145 494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 988.50 | 1 145 494.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | Портовая | 8 | 2 107 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 506.20 | 2 107 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | Портовая | 8а | 1 694 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 586.00 | 1 694 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | Портовая | 22 | 2 018 997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 732.70 | 2 018 997.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Итого по поселку городского типа Угольные Копи | 12 069 589.82 | 0.00 | 1 001.70 | 3 456 530.96 | 0 | 0 | 7 363.70 | 8 470 724.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 142 334.86 |
| село Алькатваам |
| 1 | Гагарина | 16 | 5 699 052.00 | 5 325 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 373 676.00 |
| Итого по селу Алькатваам | 5 699 052.00 | 5 325 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 373 676.00 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району | 30 774 163.82 | 5 325 376.00 | 1 001.70 | 3 456 530.96 | 0 | 0 | 9 796.30 | 21 228 807.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 763 449.86 |
| Билибинский муниципальный район |
| город Билибино |
| 1 | Курчатова | 10 | 1 113 296.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 113 296.56 |
| 2 | Мандрикова | 1 | 600 382.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 600 382.90 |
| Итого по городу Билибино | 1 713 679.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 713 679.46 |
| село Анюйск |
| 1 | Проезд Билибинский | 10 | 201 353.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 201 353.22 |
| 2 | Проезд Билибинский | 12 | 233 558.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 233 558.63 |
| 3 | Проезд Билибинский | 14 | 239 289.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 239 289.36 |
| 4 | Юбилейная | 15 | 328 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 328 379.32 |
| Итого по селу Анюйск | 1 002 580.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 002 580.53 |
| село Островное |
| 1 | 50 лет Советской Власти | 1 | 299 954.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 299 954.89 |
| 2 | Анюйская | 5 | 648 487.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 648 487.79 |
| 3 | Есенина | 3 | 462 907.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 462 907.82 |
| Итого по селу Островное | 1 411 350.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 411 350.50 |
| Итого по Билибинскому муниципальному району | 4 127 610.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 4 127 610.49 |
| Городской округ Певек |
| село Айон |
| 1 | Северная | 5 | 283 303.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 283 303.18 |
| 2 | Северная | 7 | 281 748.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 281 748.59 |
| 3 | Северная | 9 | 277 542.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 277 542.05 |
| 4 | Северная | 12 | 65 055.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 65 055.81 |
| Итого по селу Айон | 907 649.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 907 649.63 |
| село Рыткучи |
| 1 | Мира | 6 | 106 686.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 106 686.63 |
| 2 | Мира | 7 | 100 571.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 100 571.13 |
| 3 | Мира | 12 | 266 709.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 266 709.16 |
| 4 | Озерная | 3 | 267 135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 267 135.68 |
| 5 | Озерная | 5 | 263 943.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 263 943.51 |
| 6 | Советская | 3 | 108 012.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 108 012.32 |
| 7 | Советская | 10 | 18 417 951.00 | 4 656 097.00 | 588.70 | 7 386 832.60 | 0 | 0 | 795.60 | 5 536 077.00 | 588.70 | 838 944.40 | 0 | 0.00 |
| 8 | Советская | 16 | 545 256.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 545 256.87 |
| Итого по селу Рыткучи | 20 076 266.30 | 4 656 097.00 | 588.70 | 7 386 832.60 | 0 | 0 | 795.60 | 5 536 077.00 | 588.70 | 838 944.40 | 4 | 1 184 348.38 |
| Итого по городскому округу Певек | 20 983 915.93 | 4 656 097.00 | 588.70 | 7 386 832.60 | 0 | 0 | 795.60 | 5 536 077.00 | 588.70 | 838 944.40 | 8 | 2 091 998.01 |
| Провиденский городской округ |
| поселок городского типа Провидения |
| 1 | Полярная | 10 | 135 302.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 135 302.51 |
| 2 | Полярная | 25 | 3 841 057.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 373.40 | 3 633 811.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 207 246.49 |
| Итого по поселку городского типа Провидения | 3 976 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 373.40 | 3 633 811.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 342 549.00 |
| Итого по Провиденскому городскому округу | 3 976 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 373.40 | 3 633 811.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 342 549.00 |
| Городской округ Эгвекинот |
| село Рыркайпий |
| 1 | Солнечная | 3 | 461 192.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 461 192.81 |
| 2 | Строительная | 3 | 564 593.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 564 593.92 |
| 3 | Строительная | 15 | 451 277.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 451 277.61 |
| 4 | Транспортная | 22 | 451 896.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 451 896.78 |
| 5 | Транспортная | 24 | 404 669.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 404 669.62 |
| Итого по селу Рыркайпий | 2 333 630.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2 333 630.74 |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | 2 333 630.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2 333 630.74 |
| Чукотский муниципальный район |
| село Лаврентия |
| 1 | Дежнева | 2 | 593 477.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 593 477.15 |
| 2 | Дежнева | 31 | 1 112 018.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 112 018.50 |
| 3 | Дежнева | 41 | 886 831.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 886 831.82 |
| 4 | Советская | 29 | 465 634.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 465 634.32 |
| 5 | Сычева | 17 | 1 203 235.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 203 235.84 |
| Итого по селу Лаврентия | 4 261 197.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4 261 197.63 |
| село Лорино |
| 1 | Гагарина | 13 | 514 463.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 514 463.19 |
| 2 | Гагарина | 14 | 435 014.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 435 014.76 |
| 3 | Гагарина | 15 | 442 388.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 442 388.88 |
| 4 | Ленина | 4 | 366 132.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 366 132.01 |
| 5 | Ленина | 11 | 441 025.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 441 025.86 |
| 6 | Ленина | 11а | 441 233.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 441 233.70 |
| 7 | Челюскинцев | 10 | 152 547.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 152 547.64 |
| 8 | Челюскинцев | 12 | 96 650.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 96 650.22 |
| Итого по селу Лорино | 2 889 456.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2 889 456.26 |
| Итого по Чукотскому муниципальному району | 7 150 653.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 7 150 653.89 |
| Итого за 2018 год | 92 122 029.78 | 10 727 657.00 | 6 668.40 | 29 133 356.85 | 0 | 0 | 12 476.00 | 32 446 147.00 | 588.70 | 838 944.40 | 59 | 18 501 957.61 |
| 2019 год |
| городской округ Анадырь |
| 1 | Береговая 2 | 2 | 211 755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 211 755.00 |
| 2 | Береговая 2а | 2а | 221 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 221 103.00 |
| 3 | Береговая 10 | 10 | 237 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 237 234.00 |
| 4 | Береговая 12 | 12 | 243 409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 243 409.00 |
| 5 | Беринга 2 | 2 | 296 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 296 115.00 |
| 6 | Беринга 4 | 4 | 370 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 370 975.00 |
| 7 | Беринга 8 | 8 | 357 409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 357 409.00 |
| 8 | Горького 2 | 2 | 296 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 296 476.00 |
| 9 | Горького 4 | 4 | 297 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 297 502.00 |
| 10 | Горького 6 | 6 | 400 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 400 311.00 |
| 11 | Колхозная 3 | 3 | 237 671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 237 671.00 |
| 12 | Ленина 10 | 10 | 358 036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 358 036.00 |
| 13 | Ленина 12 | 12 | 298 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 298 129.00 |
| 14 | Ленина 14 | 14 | 294 956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 294 956.00 |
| 15 | Ленина 31 | 31 | 250 952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 250 952.00 |
| 16 | Ленина 32а | 32а | 191 824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 191 824.00 |
| 17 | Ленина 32б | 32б | 183 787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 183 787.00 |
| 18 | Ленина 44а | 44а | 190 532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 190 532.00 |
| 19 | Ленина 44б | 44б | 221 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 221 217.00 |
| 20 | Ленина 50 | 50 | 367 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 367 327.00 |
| 21 | Ленина 59 | 59 | 274 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 274 284.00 |
| 22 | Ленина 61 | 61 | 312 219.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 312 219.40 |
| 23 | Ленина 63 | 63 | 329 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 329 403.00 |
| 24 | Отке 26б | 26б | 400 501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 400 501.00 |
| 25 | Отке 30 | 30 | 297 046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 297 046.00 |
| 26 | Отке 46 | 46 | 299 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 299 193.00 |
| 27 | Строителей 1а | 1а | 406 961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 406 961.00 |
| 28 | Строителей 1 | 1 | 405 479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 405 479.00 |
| 29 | Тевлянто 7 | 7 | 294 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 294 348.00 |
| 30 | Тевлянто 9 | 9 | 234 498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 234 498.00 |
| Итого по городскому округу Анадырь | 8 780 652.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 8 780 652.40 |
| Провиденский городской округ |
| поселок городского типа Провидения |
| 1 | Полярная | 10 | 14 765 544.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 297.60 | 14 765 544.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Итого по поселку городского типа Проведения | 14 765 544.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 297.60 | 14 765 544.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Итого по Провиденскому городскому округу | 14 765 544.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 297.60 | 14 765 544.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Городской округ Эгвекинот |
| село Рыркайпий |
| 1 | Строительная | 3 | 3 762 117.16 | 0.00 | 823.70 | 3 762 117.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Итого по селу Рыркайпий | 3 762 117.16 | 0.00 | 823.70 | 3 762 117.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Итого по Городскому округу Эгвекинот | 3 762 117.16 | 0.00 | 823.70 | 3 762 117.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Итого за 2019 год | 27 308 314.36 | 0.00 | 823.70 | 3 762 117.16 | 0 | 0 | 2 297.60 | 14 765 544.80 | 0.00 | 0.00 | 30 | 8 780 652.40 |

III. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы

| N п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Чукотскому автономному округу: | 225 417.79 | 9 555.00 | - | - | - | 144 | 144 | - | - | - | 219 135 407.14 | 219 135 407.14 |
| 2017 год |
| 1 | Итого по городскому округу Анадырь | 70 730.96 | 2 901 |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  | 85 119 641.00 | 85 119 641.00 |
| 2 | Итого по городскому Анадырскому муниципальному району | 6 004.50 | 195 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 12 393 026.00 | 12 393 026.00 |
| 3 | Итого по Билибинскому муниципальному району | 276.50 | 11 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 104 041.00 | 104 041.00 |
| 4 | Итого по городскому округу Певек | 836.10 | 37 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 534 270.00 | 534 270.00 |
| 5 | Итого по Провиденскому городскому округу | 586.60 | 24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 507 295.00 | 1 507 295.00 |
| 6 | Итого по городскому округу Эгвекинот | 1 238.90 | 29 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 46 790.00 | 46 790.00 |
| Итого за 2017 год | 79 673.56 | 3 197 | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | 99 705 063.00 | 99 705 063.00 |
| 2018 год |
| 1 | Итого по городскому округу Анадырь | 36 682.02 | 1 409 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 22 775 694.91 | 22 775 694.91 |
| 2 | Итого по городскому Анадырскому муниципальному району | 18 626.50 | 758 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 30 774 163.82 | 30 774 163.82 |
| 3 | Итого по Билибинскому муниципальному району | 4 763.00 | 142 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 4 127 610.49 | 4 127 610.49 |
| 4 | Итого по городскому округу Певек | 4 151.90 | 172 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 20 983 915.93 | 20 983 915.93 |
| 5 | Итого по Провиденскому городскому округу | 3 845.00 | 96 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 976 360.00 | 3 976 360.00 |
| 6 | Итого по городскому округу Эгвекинот | 4 505.50 | 151 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2 333 630.74 | 2 333 630.74 |
| 7 | Итого по Чукотскому муниципальному району | 11 569.00 | 694 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 7 150 653.89 | 7 150 653.89 |
| Итого за 2018 год | 84 142.92 | 3 422.00 | - | - | - | 68 | 68 | - | - | - | 92 122 029.78 | 92 122 029.78 |
| 2019 год |
| 1 | Итого по городскому округу Анадырь | 57 164.31 | 2 392 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 8 780 652.40 | 8 780 652.40 |
| 2 | Итого по городскому Анадырскому муниципальному району | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | - |
| 3 | Итого по Билибинскому муниципальному району | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | - |
| 4 | Итого по городскому округу Певек | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | - |
| 5 | Итого по Провиденскому городскому округу | 3 198.10 | 74 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14 765 544.80 | 14 765 544.80 |
| 6 | Итого по городскому округу Эгвекинот | 1 238.90 | 470 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 762 117.16 | 3 762 117.16 |
| 7 | Итого по Чукотскому муниципальному району | - | - |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | - |
| Итого за 2019 год | 61 601.31 | 2 936.00 | - | - | - | 32 | 32 | - | - | - | 27 308 314.36 | 27 308 314.36 |

».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Мингазов А.Ш.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

| Подготовил: | А.В. Бойцов |
| --- | --- |
| Согласовано: | А.Ш. Мингазов Д.С. Ермаков А.А. Калинова О.С. Кузьменко Л.П. Шадрина В.А. Ткаченко О.В. Коновалова А.П. Медведева |
| Разослано: дело, ГГПУ, ОУ, Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, Администрации муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа, Счётная палата Чукотского автономного округа |